**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«04» октября 2022 года №904

### О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ»

### от 29 мая 2019 года № 471 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 29 мая 2019 года № 471 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (далее – Постановление):

1.1. В приложении к Постановлению подраздел «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной Программы» раздел «Паспорт Программы», изложить в новой редакции:

«Объем финансирования программы 2019-2024 составляет 31 179,08 тыс. руб.:

2019 год - 3 211,76 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ»;

2020 год – 3 521,33 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ»;

2021 год – 3 231,0 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ»;

2022 год – 13 347,69 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ»;

2023 год – 3 933,65 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ»;

2024 год – 3 933,65 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ».».

* 1. Приложение № 1, 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.svetlogorsk39.ru](http://www.svetlogorsk39.ru).
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации

МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Туркина

Начальник административно-юридического отдела

администрации МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Рахманова

Начальник МУ «Отдел по бюджету и финансам

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Вовк

Начальник экономического отдела администрации

МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Шклярук

Начальник МКУ «Отдел ЖКХ

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Д. Котова

Муниципальная программа

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

#  I. Паспорт программы

#

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программаКапитальный ремонт муниципального жилищного фонда (далее - Программа). |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа». |
| Соисполнитель муниципальной программы | МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа». |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют.  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы. |
| Цели муниципальной программы | Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда, продление срока его эксплуатации. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы. | Повышение доли капитально отремонтированного жилого фонда (МКД) на территории Светлогорского городского округа |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 31 179,08 тыс. руб. Финансирование по годам:2019 г. – 3211,76 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ»;2020 г. – 3521,33 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ»;2021 г. – 3231,0 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ»;2022 г. – 13 347,69 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ»;2023 г. – 3933,65 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ»;2024 г. – 3933,65 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий программы будут достигнуты количественные и качественные показатели, а именно:- количество капитально отремонтированных домов за период реализации программы составит 25 единиц;-.площадь муниципального жилищного фонда, отвечающего нормативным требованиям, после проведения капитального ремонта увеличится на 256,187 м 2;- общая площадь муниципального жилищного фонда нуждающегося в проведении капитального ремонта на 2024 год составит 2,8 %. |

Приложение №1

 **Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели муниципальной программы, перечень основных мероприятий муниципальной программы Светлогорского городского округа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»**

 **на 2019-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов)  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| Базовый | Отчетный год | Текущий год | Плановый период |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель муниципальной программы: Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде, расположенного на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ».  | Повышение доли капитально отремонтированного жилого фонда (МКД) на территории Светлогорского городского округа | % | 6,9 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 1.1. | Задачей программы является: улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда, продление срока его эксплуатации. | Уменьшение доли общей площади муниципального жилищного фонда, в котором требуется проведение капитального ремонта | % | 10 | 7,8 | 5,6 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 2. |  |
| 2.1. | Подготовка технических отчетов, заключений | Комплект документации | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.2. | Расчет проекта стоимости оказания жилищных услуг (для проведения конкурса по отбору УК) | Комплект документации | шт | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.3. | Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный фонд в многоквартирных домах | Повышение доли капитально отремонтированного жилого фонда (МКД) на территории Светлогорского городского округа | % | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 |
| 2.4. | Оплата за содержание (текущий ремонт) муниципального жилого фонда Светлогорского городского округа | Повышение доли отремонтированного жилого фонда (МКД) на территории Светлогорского городского округа | % | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 2.5. | Ремонт муниципального жилищного фонда\* | Уменьшение доли общей площади муниципального жилищного фонда, в котором требуется проведение капитального ремонта | % | 10 | 7,8 | 5,6 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.5.1. | Ремонт муниципального жилищного фонда: г. Светлогорск, ул. Тихая, д. 3 кв. 36 | количество отремонтированного муниципального фонда (квартир) | шт | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2.5.2. | Ремонт муниципального жилищного фонда: г. Светлогорск, п. Лесное Калининградское шоссе,8 кв. 2 | количество отремонтированного муниципального фонда (квартир) | шт | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2.5.3. | Ремонт муниципального жилищного фонда: г. Светлогорск, ул. Почтовая, д. 8 кв. 5  | количество отремонтированного муниципального фонда (квартир) | шт | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.5.4. | Ремонт муниципального жилищного фонда: пос. Донское, ул. Комсомольская, д. 7 кв. 2  | количество отремонтированного муниципального фонда (квартир) | шт | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| 2.5.5. | Ремонт муниципального жилищного фонда: г. Светлогорск, ул. Подгорная, д. 5 кв. 7  | количество отремонтированного муниципального фонда (квартир) | шт | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 2.5.6. | Ремонт муниципального жилищного фонда по адресу:п. Донское, ул. Янтарная, 10 кв. 44 | количество отремонтированного муниципального фонда (квартир) | шт | - | - | - | - | 1 | - |  |  |
| 2.5.7. | Ремонт муниципального жилищного фонда по адресу:п. Донское, ул. Садовая, 4 кв. 1 | количество отремонтированного муниципального фонда (квартир) | шт | - | - | - | - | 1 | - |  |  |
| 2.5.8. | Ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Светлогорск, ул. Подгорная, д. 5 (софинансирование с СНО КО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах») | количество отремонтированного муниципального фонда  | шт | - | - | - | - | 1 | - |  |  |
| 2.5.9. | Ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Светлогорск, ул. Ленина, д.22 (софинансирование с СНО КО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах») | количество отремонтированного муниципального фонда  | шт | - | - | - | - | 1 | - |  |  |
| 2.5.10. | Капитальный ремонт мансардного этажа 2-х квартирного дома после пожара, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Пионерская, 12 | количество отремонтированного муниципального фонда  | шт | - | - | - | - | 1 | - |  |  |
| 2.5.11. | Капитальный ремонт муниципальной квартиры №88 по ул. Ленинградской, 5 в г. Светлогорске Калининградская область | количество отремонтированного муниципального фонда  | шт | - | - | - | - | 1 | - |  |  |
| 2.6. | Разработка проектно-сметной документации на замену кровли, ремонт фасадов многоквартирных домов | Количество удиц | шт | - | - | - | - | 6 | - |  |  |

Приложение №2

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**Светлогорского городского округа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»**

**на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| 2019годоценка | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | Всего за период реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную программу Светлогорского городского округа «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования» | Всего, в том числе: | **3 211,76** | **3 521,33** | **3231,0** | **13347,69** | **3 933,65** | **3 933,65** | **31 179,08** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **3 211,76** | **3 521,33** | **3231,0** | **13347,69** | **3 933,65** | **3 933,65** | **31 179,08** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Мероприятия**
 |
| 1.1. | Расходы на техническое содержание муниципальных жилых помещений | Всего, в том числе: | **89,50** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **589,50** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **89,50** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **589,50** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный фонд в многоквартирных домах | Всего, в том числе: | **1746,36** | **2071,33** | **1386,0** | **2924,65** | **2924,65** | **2924,65** | **13977,64** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа». Фонд капитального ремонта, управляющие организации, владельцы специальных счетов |
| средства местных бюджетов | **1746,36** | **2071,33** | **1386,0** | **2924,65** | **2924,65** | **2924,65** | **13977,64** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Оплата взносов на капитальный ремонт за нежилой муниципальный фонд в многоквартирных домах | Всего, в том числе | **246,36** | **172,43** | **150,0** | **172,43** | **172,43** | **172,43** | **1086,08** |
| средства местных бюджетов | **246,36** | **172,43** | **150,0** | **172,43** | **172,43** | **172,43** | **1086,08** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Оплата взносов на капитальный ремонт за жилой муниципальный фонд в многоквартирных домах | Всего, в том числе | **1 500,0** | **1898,9** | **1236,0** | **2752,22** | **2752,22** | **2752,22** | **12891,56** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа». Фонд капитального ремонта, управляющие организации, владельцы специальных счетов |
| средства местных бюджетов | **1 500,0** | **1898,9** | **1236,0** | **2752,22** | **2752,22** | **2752,22** | **12891,56** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Оплата за содержание (текущий ремонт) муниципального фонда Светлогорского городского округа  | Всего, в том числе: | **150,0** | **50,0** | **345,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **1295,0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа».. Управляющие организации, в управлении которых находятся МКД  |
| средства местных бюджетов | **150,0** | **50,0** | **345,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **1295,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3.1. | Оплата за содержание (текущий ремонт) муниципального жилого фонда ООО «УК Донское» на период отсутствия сдачи в найм | Всего, в том числе: | **30,0** | **25,00** | **50,00** | **25,00** | **25,00** | **25,00** | **180,00** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа». Управляющие организации, в управлении которых находятся МКД |
| средства местных бюджетов | **30,0** | **25,00** | **50,00** | **25,00** | **25,00** | **25,00** | **180,00** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Оплата за содержание (текущий ремонт) муниципального жилого фонда ООО «Согласие» на период отсутствия сдачи в найм | Всего, в том числе | **00,0** | **25,00** | **50,00** | **225,0** | **225,0** | **225,0** | **750,00** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа». Управляющие организации, в управлении которых находятся МКД |
| средства местных бюджетов | **00,0** | **25,00** | **50,00** | **225,0** | **225,0** | **225,0** | **750,00** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Оплата за содержание (текущий ремонт) муниципального нежилого фонда Светлогорского городского округа ТСЖ «Заря» | Всего, в том числе | **120,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120,00** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа». Управляющие организации, в управлении которых находятся МКД. |
| средства местных бюджетов | **120,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120,00** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Ремонт муниципального жилищного фонда | Всего, в том числе: | **500,0** | **1 300,0** | **1400,0** | **8831,14** | **659,0** | **659,0** | **13349,14** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **500,0** | **1 300,0** | **1400,0** | **8831,14** | **659,0** | **659,0** | **13349,14** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Ремонт муниципального жилищного фонда: г. Светлогорск ул. Тихая, д. 3 кв. 36 | Всего, в том числе: | **41,098** | **50,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,098** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **41,098** | **50,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,098** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Ремонт муниципального жилищного фонда: г. Светлогорск, ул. п. Лесное Калининградское шоссе,8 кв. 2 | Всего, в том числе: | **189,076** | **300,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **489,076** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **189,076** | **300,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **489,076** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Ремонт муниципального жилищного фонда: г. Светлогорск, ул. Почтовая, д. 8 кв. 5  | Всего, в том числе: | **269,826** | **50,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **319,826** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | **269,826** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **319,826** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | Ремонт муниципального жилищного фонда: пос. Донское, ул. Комсомольская, д. 7 кв. 2  | Всего, в том числе: | **0,00** | **900,0** | **730,4** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1630,4** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | средства местных бюджетов | 0,00 | **900,0** | **730,4** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1630,4** |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | Ремонт муниципального жилищного фонда по адресу: п. Донское ул. Янтарная, 2 кв 61,  | Всего, в том числе: | **0,00** | **0,0** | **669,6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **669,6** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **0,0** | **669,6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **669,6** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6. | Ремонт муниципального жилищного фонда по адресу: г. Светлогорск, ул. Подгорная, д. 5, кв. 7 | Всего, в том числе: | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **659,00** | **0,00** | **0,00** | **659,00** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **0,0** | **0,00** | **659,00** | **0,00** | **0,00** | **659,00** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7. | Ремонт муниципального жилищного фонда по адресу:п. Донское, ул. Янтарная, 10 кв. 44 | Всего, в том числе: | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **67,00** | **0,00** | **0,00** | **67,00** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | средства местных бюджетов | 0,00 | **0,0** | **0,00** | **67,00** | **0,00** | **0,00** | **67,00** |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.8. | Ремонт муниципального жилищного фонда по адресу:п. Донское, ул. Садовая, 4 кв. 1 | Всего, в том числе: | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **204,25** | **0,00** | **0,00** | **204,25** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | средства местных бюджетов | 0,00 | **0,0** | **0,00** | **204,25** | **0,00** | **0,00** | **204,25** |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9. | Ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Светлогорск, ул. Подгорная, д. 5 (софинансирование с СНО КО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах») | Всего, в том числе: | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **1 800,0** | **0,00** | **0,00** | **1 800,0** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | средства местных бюджетов | 0,00 | **0,0** | **0,00** | **1 800,0** | **0,00** | **0,00** | **1 800,0** |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.10. | Ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Светлогорск, ул. Ленина, д.22 (софинансирование с СНО КО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах») | **Всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 009,17** | **0,00** | **0,00** | **2 009,17** |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009,17 | 0,00 | 0,00 | 2 009,17 |  |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.11. | Капитальный ремонт муниципальной квартиры №88 по ул. Ленинградской, 5 в г. Светлогорске Калининградская область | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,99 | 0,00 | 0,00 | 162,99 | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,99 | 0,00 | 0,00 | 162,99 |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.12. | Капитальный ремонт мансардного этажа 2-х квартирного дома после пожара, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Пионерская, 12 | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3928,73 | 0,00 | 0,00 | 3928,73 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3928,73 | 0,00 | 0,00 |  3928,73 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Расходы на замену приборов учета электроэнергии в муниципальном жилищном фонде  | Всего, в том числе: | **10,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,50** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Участники:сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | средства местных бюджетов | **10,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,50** |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Оплата за содержание муниципального жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «УК Донское»  | Всего, в том числе: | **385,9** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **385,9** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Управляющие организации, в управлении которых находятся МКД |
|  | средства местных бюджетов | **385,9** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **385,9** |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Расходы на отопление муниципального нежилого помещения по адресу: г. Светлогорск ул. Пионерская, 30  | Всего, в том числе: | **293,2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **293,2** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Управляющие организации, в управлении которых находятся МКД |
|  | средства местных бюджетов | **293,2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **293,2** |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Расходы на отопление муниципального нежилого помещения по адресу: г. Светлогорск ул. Игашева,1  | Всего, в том числе: | **36,3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,3** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»Управляющие организации, в управлении которых находятся МКД |
| средства местных бюджетов | **36,3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,3** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на замену кровли, ремонт фасадов многоквартирных домов  | Всего, в том числе: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1241,9** | **0,00** | **0,00** | **1241,9** | Ответственный исполнитель:МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» |
| 1.9. | средства местных бюджетов | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1241,9** | **0,00** | **0,00** | **1241,9** |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |