**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года № \_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 31 июля 2019 года № 634 «Об утверждении муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

В соответствии со статьей 43, статьей 54 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. От 27.12.2018 года) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года №95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация МО «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=A703EA5D40D13E1CCD642DD11BA66B37D0948579A1D618E35FAF9D67335A2E4ACAE7945D1FDF6F8706053AR1e6M) ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2019 – 2021 годы (далее - Программа) в соответствии с Приложением.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.svetlogorsk39.ru](http://www.svetlogorsk39.ru).

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

Приложение

к постановлению администрации

МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. №\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| Соисполнители Программы | Не предусмотрены |
| Муниципальные Подпрограммы | Отсутствуют |
| Срок реализации муниципальной Программы | Программа реализуется в период 2019 -2021 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности энергосбережения энергетических ресурсов. |
| Задачи муниципальной Программы | 1. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (электрическая энергия); 2. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (водоснабжение); 3. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (теплоснабжение); |
| Целевые показатели муниципальной Программы | 1. Снижение удельной величины потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) ежегодно на 3%. 2. Снижение удельной величины потребления холодного водоснабжения в сопоставимых условиях (к предыдущему году) ежегодно на 3 %. 3. Снижение удельной величины потребления электрической энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) ежегодно на 3 %. |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной Программы | общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета составляет 3603,77 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 – 982,76 тыс. рублей;  2020 – 1320,25 тыс. рублей;  2021 – 1300,76 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | Снижение значений целевых показателей потребления энергетических ресурсов на 3 % ежегодно. Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |

**II. Содержание проблемы, на решение которой направлена Программа, и обоснование необходимости программной разработки**

Площадь муниципального образования «Светлогорский городской округ» - 3316га. Площадь городской территории более 2000 га из них более половины это площадь городской застройки.

На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 г. проживает 18 633 человек, Плотность населения 561,23 чел./кв.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития муниципального образования. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1) Высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении муниципального хозяйства.

Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Так, например, высокий уровень потерь (не менее 20%) в зданиях вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, нерационального построения внутренних систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, отсутствия приборов коммерческого учета потребления ресурсов, низкого уровня обслуживания. В целом потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) и хозяйстве бюджетной сферы можно оценить величиной 15 - 20%. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства и на бюджет муниципалитета.

2) Рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство муниципалитета и организации бюджетной сферы.

Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обусловливают рост тарифов на потребляемые энергетические ресурсы и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет.

3) Ухудшение экологической обстановки.

Повышенный объем потребления энергетических ресурсов при высоком уровне потерь ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании. Плотность выбросов в атмосферу, производимых энергетическим хозяйством, значительно превышает соответствующие показатели ПДК.

Единственным выходом из существующей ситуации является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства.

Основой экономики муниципального образования являются предприятия обрабатывающего производства и предприятия розничной торговли.

В состав комплекса инфраструктуры, обеспечивающего условия хозяйствования и жизнедеятельности на территории Светлогорского городского округа, входят системы и объекты -тепло, -газо, -водоснабжения, водоотведения и система районных транспортных коммуникаций, а также сооружения и объекты, предназначенные для обслуживания различных коммунальных нужд.

**Электроэнергетика**

В настоящий момент на территории Светлогорского городского округа 101 подстанция суммарной мощностью 45,5 мВт. Дефицит электрических мощностей с учетом перспективы развития муниципального образования составляет 4 мВт. С целью снижения существующего дефицита электрических мощностей администрацией Светлогорского городского округа прорабатывается вопрос возможности строительства дополнительных подстанций в городе Светлогорске, поселке Приморье, поселке Донское. При расчетах дополнительных мощностей учитывается перспектива развития указанных муниципальных образований в области жилищного строительства и инвестиционных проектов в сфере рекреации и туризма.

**Теплоснабжение**

Система централизованного теплоснабжения Светлогорского городского округа представлена двумя компаниями, осуществляющими выработку тепловой энергии. В городе Светлогорске отпуск тепловой энергии осуществляется с двух централизованных источников: РТС «Светлогорская» (МУП «Светлогорскмежрайводоканал») и котельной филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны по Балтийскому Флоту.

РТС «Светлогорская», работающая на газе, обеспечивает основную массу жилого фонда города Светлогорска. Установленная мощность котельной составляет 42 Гкал/час, при этом в настоящий момент средняя выработка по году составляет 12 Гкал/час. С целью загрузки мощностей в рамках ФЦП «Развитие Калининградской области» проложена теплотрасса от г. Светлогорска до пос. Отрадное общей протяженностью 3,5 км.

Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по БФ, работающая на газе, основную массу произведенной тепловой энергии использует для собственных нужд (отопление корпусов военного санатория), так же данная котельная отапливает жилой фонд, находящийся в курортной части города Светлогорска. Развитие жилой застройки указанной части города ограниченно существующим жилым фондом.

Выработка тепловой энергии в поселке Приморье и в поселке Донское осуществляется от двух котельных. В поселке Донское от котельной, работающей на газе. В 2018 году выработка тепловой энергии котельной составила 5224 Гкал. В поселке Приморье котельная, работающая на газу, производит тепловую энергию для нужд образовательных и дошкольных учреждений. Жилой фонд в основной массе малоквартирный и довоенной постройки отапливается децентрализовано.

Электроснабжение объектов городского округа электрической энергией осуществляется от трансформаторных подстанций ОАО «Янтарьэнерго».

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и предприятия (далее – муниципальные объекты), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией муниципалитета политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Муниципальные объекты находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений и предприятий.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, текущей экономической ситуации, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов на муниципальных объектах.

На территории МО «Светлогорский городской округ можно выделить основные причины потери энергии:

- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, не плотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

- недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию объекта, так и энергоснабжающей организации за соблюдением необходимых параметров работы систем;

- отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.

В результате, на муниципальных объектах наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных объектов выходит на первый план является необходимость:

- снижения расходов бюджета на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.

В МО «Светлогорский городской округ» существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях. При этом предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 9 процентов.

Процесс энергосбережения в муниципалитете можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных объектов необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности на муниципальных объектах должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

**III** .**Cроки и этапы реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2019 по 2021 год. Этапы не предусмотрены.

**IV. Основные цели и задачи, сроки реализации, целевые индикаторы.**

Достижение основной цели Программы «Повышение эффективности энергосбережения энергетических ресурсов» приведет к снижению расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных объектов за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования (приложение №1).

Основными направлениями Программы являются:

1. обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2. снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе муниципального хозяйства при повышении уровня комфортности потребителей;
3. снижение платежей потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов;
4. снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду;
5. улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет снижения выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива, и уменьшения сброса сточных вод.

В ходе реализации Программы необходимо решение следующих вопросов: - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- сокращение расходов потребления энергоресурсов на муниципальных объектах вошедших в программу на 3%;

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными объектами;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) на муниципальных объектах;

- повышение уровня компетентности работников муниципальных сотрудников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2019 по 2021 год и включает в себя:

- организацию постоянного энергомониторинга муниципальных объектов;

- дальнейшее проведение энергоаудита муниципальных объектов;

- увеличение объемов капитального ремонта и модернизации муниципальных объектов;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов;

- перевод муниципальных систем освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности планируется достигнуть следующие конкретные результаты:

- снижение удельных показателей потребления энергоресурсов и средств бюджета по каждому муниципальному объекту, вошедшему в Программу, на 3 % процента ежегодно;

- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных объектов;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- экономия потребления воды на муниципальных объектах.

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии, горячей воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

**V. Финансовое обеспечение реализации Программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. Объем финансирования мероприятий программы приведен в приложении № 2 муниципальной программы и подлежит уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке.

**VI. Обоснование объема ресурсов, необходимого для реализации Программы**

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

**VII. Управление и контроль за реализацией Программы**

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Общее руководство, контроль за ходом реализации (приложения № 3, № 4, № 5) муниципальной программы, выполнением ее основных мероприятий, внесением изменений и дополнений в муниципальную программу осуществляет ответственный исполнитель – МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорский городской округ».

Ответственный исполнитель программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года утверждает согласованный план реализации и направляет его в экономический отдел администрации и финансовый орган, а также ответственный исполнитель муниципальной программы составляет и представляет в экономический отдел и финансовый орган отчеты об исполнении муниципальной программы в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» № 95 от 25.01.2019 г. «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации».

**VIII.В результате исполнения мероприятий предусмотренных Программой будут достигнуты следующие конечные результаты**

Снижение значений целевых показателей потребления энергетических ресурсов на 3 % ежегодно. Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (приложение № 6).

Приложение № 1

к муниципальной программе

« Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели муниципальной программы, перечне основных мероприятий муниципальной программы Светлогорского городского округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| Отчетный год | Текущий год | Плановый период | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1 | **Цель муниципальной программы:** Повышение эффективности энергосбережения энергетических ресурсов. | 1. Снижение удельной величины потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях  (к предыдущему году). | % | 3 | 3 | 3 | 3 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | 2. Снижение удельной величины потребления холодного водоснабжения в сопоставимых условиях (к предыдущему году). | % | 3 | 3 | 3 | 3 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | 3.Снижение удельной величины потребления электрической энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году). | % | 3 | 3 | 3 | 3 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2. | **Задача № 1.**  Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (электрической энергии) за счет реализации мероприятий | Количество запланированных мероприятий | единиц | 3 | 3 | 6 | 5 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | **Мероприятия:** | | | | | | | |
| 2.1 | Замена люминесцентных ламп внутреннего освещения на светодиодные. | Количество заменяемых ламп | шт. |  | 292 | 126 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.2 | Замена ламп накаливания на светодиодные | Количество заменяемых ламп | шт. |  |  | 150 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.3 | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | Количество заменяемых светильников | шт. |  |  | 34 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.4 | Установка гидрофора | Количество | шт. |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.5 | Замена светильников ДРП наружного освещения на светодиодные. | Количество заменяемых светильников | шт. |  | 8 |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.6 | Замена люминисцентных светильников на светодиодные светильники | Количество заменяемых светильников | шт. |  |  | 457 | 67 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.7 | Приобретение светодиодных панелей | Количество | шт. |  |  | 34 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.8 | Приобретение диодных ламп | Количество | шт. |  |  |  | 10 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.9 | Замена коммуникационно-защитной аппаратуры и силовых цепей щита ЩВУ | Количество | шт. |  |  |  | 1 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.10 | Освещение территории светильниками | Количество | шт. |  |  |  | 7 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.11 | Замена ламп накаливания на диодные ленты | Количество метров ленты | метры |  |  |  | 40 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 3. | **Задача № 2.**  Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (водоснабжение). | Количество запланированных мероприятий | единиц | 2 | 2 | 3 | 0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 3.1 | Замена сантехнического оборудования (смесители, краны, сифоны). | Количество заменяемого сантехнического оборудования | шт. |  | 50 | 24 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 3.2 | Замена запорной арматуры труб для холодного и горячего водоснабжения | Количество заменяемого сантехнического оборудования | шт. |  |  | 65 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 3.3 | Замена счетчика холодной воды | Количество | шт. |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 3.4 | Замена душевых насадок. | Количество заменяемых душевых насадок | шт. |  | 21 |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 4 | **Задача № 3**  Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (теплоснабжение). | Количество запланированных мероприятий | единиц | 1 | 1 | 5 | 4 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 4.1 | Установка теплового счетчика | Количество теплосчетчиков | шт. |  | 1 | 1 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 4.2 | Модернизация тепловых вентиляторов | Количество | шт. |  |  | 4 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 4.3 | Приобретение экранов на радиаторы | Количество экранов | шт. |  |  | 4 | 24 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 4.4 | Установка радиаторов секционных | Количество устанавливаемых радиаторов | шт. |  |  | 2 | 2 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 4.5 | Установка радиаторов панельных | Количество устанавливаемых радиаторов | шт. |  |  | 2 | 2 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 4.6 | Замена остекления на энергосберегающие стеклопакеты | Количество стеклопакетов | шт. |  |  |  | 15 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 5 | **Задача № 4**  Проведение мероприятий по рациональному использованию энергетических ресурсов (разработка энергетического паспорта, проведение энергоаудита) | Количество запланированных мероприятий | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 5.1 | Услуги по проведению энергетического обследования и разработке энергетического паспорта энергосбережения | Количество запланированных паспортов энергосбережения | шт. |  |  | 6 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 5.2 | Проведение энергоаудита системы теплоснабжения | Количество | ед. |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

от 2019 г. №

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование структурного элемента муниципальной программы | | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | Всего за период реализации |
| 1 | | 2 | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Повышение эффективности энергосбережения энергетических ресурсов. | | | | Всего, в том числе: | **982,76** | **1320,25** | **1300,76** | **3603,77** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | **982,79** | **1320,25** | **1300,76** | **3603,77** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача № 1.**  Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (электрической энергии) за счет реализации мероприятий. | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия:** | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена люминесцентных ламп на светодиодные в МАДОУ Детский сад «Березка» | | Всего, в том числе: | | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 62,60 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 62,60 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Установка гидрофора в МБДОУ детский сад «Одуванчик» | | Всего, в том числе: | | 36,97 | 0,00 | 0,00 | 36,97 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 36,97 | 0,00 | 0,00 | 36,97 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Замена люминесцентных ламп на светодиодные в МАДОУ «Солнышко» | | Всего, в том числе: | | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,36 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Приобретение новых люминесцентных ламп МАДОУ детский сад «Теремок» | | Всего, в том числе: | | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 68,25 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 68,25 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Замена коммуникационно-защитной аппаратуры и силовых цепей Щита ЩВУ МБДОУ детский сад «Одуванчик» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 38,91 | 38,91 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 38,91 | 38,91 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,5 | Освещение территории МБУДО  «ДШИ им. Гречанинова А.Т.» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 206,27 | 206,27 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 206,27 | 206,27 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Замена светильников ДРП наружного освещения на светодиодные МАДОУ центр развития ребенка - детский сад «Родничок» | | Всего, в том числе: | | 24,0 | 0,00 | 0,00 | 24,0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 24,0 | 0,00 | 0,00 | 24,0 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные МАДОУ центр развития ребенка - детский сад «Родничок» | | Всего, в том числе: | | 100,0 | 96,00 | 0,00 | 196,0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 100,0 | 96,00 | 0,00 | 196,0 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Замена ламп накаливания на светодиодные МАДОУ центр развития ребенка - детский сад «Родничок» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Замена светильников МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска в коридоре третьего этажа | | Всего, в том числе: | | 138,34 | 0,00 | 0,00 | 138,34 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 138,34 | 0,00 | 0,00 | 138,34 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Замена светильников МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска в коридоре второго этажа | | Всего, в том числе: | | 118,43 | 0,00 | 0,00 | 118,43 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 118,43 | 0,00 | 0,00 | 118,43 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Замена светильников в коридоре первого этажа МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 161,25 | 161,25 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 161,25 | 161,25 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Замена светильников МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска в столовой | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 112,91 | 0,00 | 112,91 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 112,91 | 0,00 | 112,91 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Замена светильников, прожекторов МАУ ФОК «Светлогорский» | | Всего, в том числе: | | 148,01 | 0,00 | 0,00 | 148,01 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 148,01 | 0,00 | 0,00 | 148,01 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные в душевых МАУ «ФОК «Светлогорский» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 12,66 | 0,00 | 12,66 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 12,66 | 0,00 | 12,66 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Замена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные в душевых МАУ «ФОК «Светлогорский» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 65,92 | 0,00 | 65,92 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 65,92 | 0,00 | 65,92 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Замена люминесцентных ламп на светодиодные МАУ «ИТЦ» | | Всего, в том числе: | | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Замена светодиодных панелей МАУ «ИТЦ» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 28,56 | 0,00 | 28,56 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 28,56 | 0,00 | 28,56 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | Приобретение светодиодных светильников МАУ «ИТЦ» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,976 | 0,976 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 0,976 | 0,976 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | Приобретение диодных ламп МАУ «ИТЦ» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 |  |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | Замена ламп накаливания на диодные ленты в выставочных витринах МАУ «ИТЦ» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 29,77 | 0,00 | 29,77 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 29,77 | 0,00 | 29,77 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | Замена МАУ светодиодной ленты дюралайт МАУ«ИТЦ» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 4,17 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 4,17 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | Замена люминисцентных светильников и плафонов на светодиодные светильники в МБДОУ детский сад № 1 «Березка» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 144,45 | 0,00 | 144,45 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 144,45 | 0,00 | 144,45 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 | Замена люминисцентных светильников на светодиодные в МБУДО «ДШИ им. Гречанинова А.Т.» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24 | Замена люминисцентных ламп на светодиодные в двух зданиях МБОУ «ООШ п. Приморье» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.25 | Закупка и установка светодиодных светильников МАОУ «СОШ п. Донское» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 187,57 | 0,00 | 187,57 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 187,57 | 0,00 | 187,57 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |
| 1.26 | Замена люминисцентных ламп на светодиодные в МБУК «Светлогорская ЦВС» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 12,58 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 12,58 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Задача № 2.**  Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (водоснабжение) за счет реализации мероприятий. | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия: | | | | | | | | |
| 2.1 | Замена сантехнического оборудования (смесители, краны, сифоны) в группах и на пищеблоке МАДОУ Детский сад «Солнышко» | | Всего, в том числе: | | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 73,20 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 73,20 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Замена душевых насадок на краны МАДОУ детский сад «Теремок» | | Всего, в том числе: | | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 78,60 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 78,60 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Замена счетчика холодной воды МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 35,62 | 0,00 | 35,62 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 35,62 | 0,00 | 35,62 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Услуги по приобретению новых кранов в группы на пищеблок МАДОУ детский сад «Теремок» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Замена вентилей (задвижек) МАДОУ «Теремок» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 43,88 | 0,00 | 43,88 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 43,88 | 0,00 | 43,88 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Задача № 3**  Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (теплоснабжение) за счет реализации мероприятий. | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия: | | | | | | | |  |
| 3.1 | Замена теплосчетчика МАУ «ИТЦ» | | Всего, в том числе: | | 13,50 | 0,0 | 0,0 | 13,50 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 13,50 | 0,0 | 0,0 | 13,50 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Замена теплосчетчика в здании начальной школы МБОУ «ООШ п. Приморье» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 70,0 | 0,00 | 70,0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 70,0 | 0,00 | 70,0 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |
| 3.3 | Услуги по приобретению радиаторов секционных МАУ «ИТЦ» и радиаторов панельных | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 27,0 | 27,00 | 54,0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 27,0 | 27,00 | 54,0 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Услуги по приобретению и установке отражающих изоляционных экранов к батареям МАУ «ИТЦ» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 5,36 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 5,36 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Приобретение экранов на радиаторы в группы МАДОУ детский сад «Теремок» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 24,0 | 24,0 |  |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 24,0 | 24,0 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Модернизация тепловых вентиляторов на ледовой арене МАУ «ФОК «Светлогорский» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 36,0 | 0,00 | 36,0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 36,0 | 0,00 | 36,0 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Замена остекления на энергосберегающие стеклопакеты на втором этаже в здании ул. Гоголя, 12 МАБОУ центр развития ребенка – детский сад «Родничок» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 369,63 | 369,63 |  |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 369,63 | 369,63 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Утепление крыши в здании ул. Гоголя, 12 МАБОУ центр развития ребенка – детский сад «Родничок» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 472,03 | 472,03 |  |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 0,00 | 472,03 | 472,03 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Задача № 4**  Проведение мероприятий по рациональному использованию энергетических ресурсов (разработка энергетического паспорта | |  | |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: | | | | | | | | | |
| 4.1 | Услуги по проведению энергетического обследования и разработке энергетического паспорта энергосбережения в МБДОУ детский сад «Одуванчик» п. Приморье | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Услуги по проведению энергетического обследования и разработке энергетического паспорта МАДОУ детский сад «Солнышко» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта МАДОУ детский сад № 1 «Березка» | | Всего, в том числе: | | 0,0 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта МБОУ «ООШ п. Приморье» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта МАОУ « СОШ п. Донское» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Проведение энергетического  обследования и разработка энергетического паспорта МАБОУ центр развития ребенка – детский сад № 20 «Родничок» | | Всего, в том числе: | | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Проведение энергоаудита системы теплоснабжения  г. Светлогорска | | Всего, в том числе: | | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 98,0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов | | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 98,0 |
| средства областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к муниципальной Программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

от 2019 г. №

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на очередной финансовый 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | КБК | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Ответственный исполнитель,  Исполнители, участники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Мероприятия № 1:** Замена люминесцентных ламп на светодиодные | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 1 |  |
|  | **Мероприятие № 2:** Установка гидрофора. | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 |  |  |  | 1 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 1 |
|  | **Мероприятие № 3**: Замена сантехнического оборудования | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 1 |  |
|  | **Мероприятие № 4:** Замена душевых насадок на краны | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 1 |  |
|  | **Мероприятие № 5:** Замена светильников ДРП наружного освещения на светодиодные | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие №6:** Замена теплосчетчика | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 | 1 |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия | 1 |  |  |  |
|  | **Мероприятие №7:** Замена люминисцентных светильников на светодиодные | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Мероприятие № 8:** Проведение энергоаудита системы теплоснабжения  г. Светлогорска |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 | 1 |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия | 1 |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной Программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

от 2019 г. №

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на очередной финансовый 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | КБК | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Ответственный исполнитель,  Исполнители, участники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Мероприятия № 1:** Замена люминесцентных светильников на светодиодные | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 | 6 |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия | 6 |  |  |  |
|  | **Мероприятие № 2:** Приобретение светодиодных панелей | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  | 1 |  |  |
|  | **Мероприятие № 3**: Замена люминисцентных ламп на светодиодные | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 | 2 |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия | 2 |  |  |  |
|  | **Мероприятие № 4:** Замена ламп накаливания на светодиодные | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 | 1 |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия | 1 |  |  |  |
|  | **Мероприятие № 5:** Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 | 1 |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия | 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие №6:** Разработка энергетического паспорта | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 | 6 |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия | 6 |  |  |  |
|  | **Мероприятие №7:** Замена счетчика холодной воды | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 | 1 |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия | 1 |  |  |  |
|  | **Мероприятия № 8:** Приобретение сантехнического оборудования (краны, задвижки) | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 | 2 |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия | 2 |  |  |  |
|  | **Мероприятие № 2:** Приобретение радиаторов | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 1 |  |
|  | **Мероприятие № 3**: Установка отражающих изоляционных экранов к батареям | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 1 |  |
|  | **Мероприятие № 4:** Модернизация тепловых вентиляторов | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  | 1 |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной Программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

от 2019 г. №

ПЛАН

энергетической эффективности» на очередной финансовый 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | КБК | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Ответственный исполнитель,  Исполнители, участники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Мероприятия № 1:** Замена коммуникационно-защитной аппаратуры | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  | 1 |  |  |
|  | **Мероприятие № 2:** Освещение территории | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 | 1 |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия | 1 |  |  |  |
|  | **Мероприятие № 3**: Замена светильников на светодиодные | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 | 1 |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия | 1 |  |  |  |
|  | **Мероприятие № 4:** Замена ламп на диодные ленты | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 | 1 |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия | 1 |  |  |  |
|  | **Мероприятие № 5**: Приобретение радиаторов | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 35604120410182601 | 1 |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия | 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Мероприятие №6:** Замена светодиодной ленты | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Количество размещаемых заказов | | 35604120410182601 | | 5 | |  | |  | |  | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
|  | | Реализация мероприятия | | 5 | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятия № 7:** Приобретение экранов на радиаторы | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | | 35604120410182601 | | 2 | |  | |  | |  | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
|  | Реализация мероприятия | | 2 | |  | |  | |  | |
|  | **Мероприятие № 8: Утепление крыши** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | | 35604120410182601 | |  | | 1 | |  | |  | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
|  | Реализация мероприятия | |  | | 1 | |  | |  | |
|  | **Мероприятие № 9**: Замена остекления на энергосберегающие стеклопакеты | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | | 35604120410182601 | |  | | 1 | |  | |  | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
|  | Реализация мероприятия | |  | | 1 | |  | |  | |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

от 2019 г. №

**Методика расчета**

**значений целевых показателей (индикаторов),**

**позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения целей муниципальной программы**

**«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Методика расчета | Ед. изм. | Определение положительной динамики показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | |
| 1) | Удельная величина потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | ППтэ  УПтэ = -------------------х 100%  ТПтэ  где,  УПтэ – уровень потребления тепловой энергии  ППтэ – объем потребления тепловой энергии в текущем году  ТПтэ – объем потребления тепловой энергии в предыдущем году  (данные получены - статистическая информация) | % | Снижение уровня потребления тепловой энергии на 3 % ежегодно |
| 2) | Удельная величина потребления электрической энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | ППээ  УПээ = -------------------х 100%  ТПээ  где,  УПээ – уровень потребления электрической энергии.  ППээ – объем потребления электрической энергии в текущем году    ТПээ – объем потребления электрической энергии в предыдущем году  (данные получены - статистическая информация) | % | Снижение уровня потребления электрической энергии на 3 % ежегодно |
| 3) | Удельная величина потребления холодной воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | ППхвс  УПхвс = -------------------х 100%  ТПхвс  где,  УПхвс – уровень потребления тепловой энергии  ППхвс – объем потребления тепловой энергии в текущем году  ТПхвс – объем потребления тепловой энергии в предыдущем году  (данные получены - статистическая информация) | % | Снижение уровня потребления холодной воды на 3 % ежегодно |