РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининградская область

Администрация муниципального образования «Поселок Приморье»

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18 июля  2013 года                                                                                      № 32-п

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства МО «Поселок Приморье» к работе в осеннее - зимний период 2013-2014 гг.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно – коммунального  хозяйства и социальной сферы к работе в осеннее - зимний период 2013 -2014 годов, постановляю:

- Создать постоянно действующую комиссию для контроля и координации мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального  хозяйства к работе в осеннее - зимний период 2013 - 2014 гг. (приложение № 1).

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального  хозяйства МО «Поселок Приморье» к работе в осеннее - зимний период 2013 - 2014 гг. (приложение № 2).

- Управляющим жилищным фондом организациям всех форм собственности, собственникам помещений, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом от своего имени, заключить договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированными организациями.

- Запретить проведение в жилищном фонде и на объектах социальной сферы реконструкций в системах тепловодообеспечения, не имея на это письменных технических условий МУП «Светлогорскмежрайводоканал».

- Срок завершения подготовки жилищно – коммунального хозяйства к работе в осеннее – зимний период установить до 15 сентября 2013 года.

- Постановление главы администрации муниципального образования «Поселок Приморье» от  02 мая 2012 года № 19-п считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. Глава администрации

МО «Поселок Приморье»                                                               И.Г. Фаминых

# Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Поселок Приморье»

от  18 июля 2013 г. № 32-п

Состав постоянно действующей  комиссии для контроля и координации мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального  хозяйства к работе в осеннее - зимний период  2013- 2014 гг.

Фаминых Игорь Геннадьевич – и.о. Главы администрации муниципального образования «Поселок Приморье» – председатель комиссии;

Фомин Владимир Викторович – глава муниципального образования «Поселок Приморье»  – заместитель председателя комиссии;

Ковальская Надежда Александровна – начальник общего отдела администрации муниципального образования «Поселок Приморье» - секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Марадудин Анатолий Иванович – директор МУП «Светлогорскмежрайводоканал»;

Киселев Дмитрий Леонидович – генеральный директор ООО «Турбаза Якорь».

# Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Поселок Приморье»

от  18 июля 2013 г. № 32-п

План мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального  хозяйства МО «Поселок Приморье»

к работе в осеннее - зимний период 2013 - 2014 гг.

| № | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к зимней уборке дорог и тротуаров |
| 1 | Подготовка мест для хранения песко-соляной смеси, закупка смеси | Шт. |  | 20 | сентябрь 2013 г. |
| Подготовка котельной |
| 2 | Контроль нормативов ПДВ |  |  | 10 | Август 2013 г. |
| 3 | Профилактика котлов |  |  | 35 | Август 2013 г. |
| 4 | Монтаж тепловой изоляции внутренних трубопроводов |  |  | 20 | Август 2013 г. |
| Подготовка системы холодного водоснабжения |
| 5 | Замена аварийных участков водопровода | м | 400 | 500 | Август 2013 г. |
| Итого |  |  |  | 585 |  |