**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«03»ноября 2023 года № 1062

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ»**

**от 27 февраля 2019 года № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт** **автомобильных дорог»**

В соответствии со статьей 43, статьей 54 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании [статьи 179](consultantplus://offline/ref=3C94995CAF5CC7EAF75BDEA2792BDA41F5C0AFE568F57514E7A1CE5EB809DD86FA5D4C38F14F3F7241EA1A9E814DD59C517DCEF722BCF39DIFJ3P) Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 [статьи 11](consultantplus://offline/ref=3C94995CAF5CC7EAF75BDEA2792BDA41F4C9AAE769FA7514E7A1CE5EB809DD86FA5D4C38F14C3F7943EA1A9E814DD59C517DCEF722BCF39DIFJ3P) и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года №95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 27 февраля 2019 года № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог»:

1.1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 27 февраля 2019 года № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением №1.

1.2. Приложение к программе «Ремонт автомобильных дорог» изложить в новой редакции в соответствии с Приложениями №1,2,3.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.svetlogorsk39.ru](http://www.svetlogorsk39.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

от «03» ноября 2023 года № 1062

Муниципальная программа

«Ремонт автомобильных дорог»

**Паспорт муниципальной программы**

**«Ремонт автомобильных дорог»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Ремонт автомобильных дорог» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» |
| Участники муниципальной программы: | Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограммы - не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы  2019 – 2025 годы.  Этапы - не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа, соответствующих нормативным требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Целевые  показатели (индикаторы) муниципальной программы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа, % |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения Программы – 1 696 239,48 тыс. рублей, в том числе:  на 2019 год - 464 172,99 тыс. рублей;  на 2020 год - 944 245,55 тыс. рублей;  на 2021 год - 76 641,07 тыс. рублей;  на 2022 год - 88 777,97 тыс. рублей;  на 2023 год – 75 756,81 тыс. рублей;  на 2024 год - 24 015,40 тыс. рублей  на 2025 год - 22 629,69 тыс. рублей  из них:  объем бюджетных ассигнований областного и федерального бюджетов 1 359 161,27 тыс. рублей, в том числе:  на 2019 год – 444 056,59 тыс. рублей;  на 2020 год – 902 087,68 тыс. рублей;  на 2021 год – 13 017,00 тыс. рублей.  на 2023 год –29 646,64 тыс. рублей.  объем внебюджетных ассигнований 98 623,10 тыс. рублей, в том числе:  на 2020 год – 30 510,00 тыс. рублей;  на 2021 год – 44 656,59 тыс. рублей.  на 2022 год – 23 456,51 тыс. рублей.  Объем средств, выделяемых из бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» подлежит ежегодному уточнению при формировании и утверждении бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» на соответствующий год. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа от реализации программы позволит увеличить долю отремонтированных улиц и дорог до 45,89%. |

**1. Содержание проблем, на решение которых направлена муниципальная программа**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры муниципального образования «Светлогорский городской округ», обеспечивая перемещение пассажиров, грузов, товаров и услуг.

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста муниципального образования, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, отсутствие удобных транспортных связей между ее отдельными звеньями в черте муниципального образования, постоянный темп роста парка автотранспортных средств приводит к значительной нагрузке и преждевременному износу улично – дорожной сети, не соответствующей технологическим и эксплуатационным требованиям, неудовлетворительное качество которой становится причиной негативных социальных последствий.

По состоянию на 2023 год в перечне улично-дорожной сети муниципального образования, числятся 168 автомобильных дорог общей протяженностью – 79,9 км, в том числе 64,5 км с твердым покрытием (данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области).

Согласно вышеперечисленным данным, доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа составляет 19,3 %, т.е.: (79,9 – 64,5) х 100 %.

79,9

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Без надлежащего уровня транспортно – эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, находящихся на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста, политической и социальной стабильности.

Наличие сложившегося комплекса проблем обусловило необходимость программного подхода к капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и в соответствии с положениями действующих нормативных документов, должно осуществляться путем реализации соответствующей муниципальной целевой программой.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Целью Программы является приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям.

Для достижения поставленной цели предполагается решение основной задачи: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа, соответствующих нормативным требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям.

1. **Описание целевых показателей Программы**

В результате реализации Программы будет достигнуто:

- улучшение транспортной доступности на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ», повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

- оптимизация дорожной сети с целью сокращения протяженности маршрутов движения автомобильного транспорта (снижение автомобильного пробега);

- обеспечение подъездов по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием ко всем объектам транспортной инфраструктуры;

- снижение удельных показателей аварийности и негативного воздействия на окружающую среду от автомобильных дорог;

- улучшение состояния благоустройства улиц.

Для оценки степени достижения задачи по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа, соответствующих нормативным требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям, программой предусматривается использование целевого показателя:

- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа.

Достижение целевых значений перечисленного показателя планируется осуществить за счет вложений средств бюджета муниципального образования «Светлогорский городской округ» в разработку проектной и рабочей документации на капитальный ремонт и ремонт дорог, в капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов, расположенных в границах муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Сведения о целевых показателях достижения целей Программы, перечне основных и отдельных мероприятий Программы с указанием их фактических   
  
значений в отчетном году, прогнозных значений на текущий год и по годам ее реализации отражены в приложении № 1 Программы.

В результате Программы будут достигнуты следующие значения целевого Показателя:

- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям возрастет до 45,89 процентов от общей протяженности улиц муниципального образования «Светлогорский городской округ» и составит 36,66 км, т.е.:

45,89 % = (5,10+12,26+7,93+7,06 +2,715+0,8+0,8) х 100% ,

79,9 где плановый капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов в 2019 году составит 5,10 км, в 2020 году составит 12,12 км, в 2021 году составит 7,93 км, в 2022 году составит 7,06 км, в 2023 году составит 2,715 км, в 2024 году составит 0,8 км, в 2025 году составит 0,8 км.

1. **Финансовое обеспечение мероприятий Программы**

Информация о финансовом обеспечении Программы представлена в Сведениях о планируемых объемов расходов на реализацию муниципальной программы и отражена в Приложении № 2 Программы.

**5. Сроки реализации мероприятий Программы**

Сроки реализации Программы запланированы на период   
2019-2025 годы.

1. **График реализации мероприятий Программы**

График реализации мероприятий муниципальной Программы, в финансовом 2023 году, приведен в приложении № 3 Программы.

**7. Критерии качества выполнения мероприятий Программы.**

Основным критерием качества выполнения мероприятий Программы является соответствие отремонтированных объектов улично-дорожной сети требованиям Свода Правил СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89) и СП 42.13330.2012. «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 3.06.03 – 85).

Приложение № 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) достижения целей МП,

перечне основных и отдельных (основных)

мероприятий муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, основного (отдельного) мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1 | Цель: Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям за год | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа | % | 8,84 | 3,4 | 1 | 1 | Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| 1.1 | Задача №1:  Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние за год | км | 7,06 | 2,715 | 0,8 | 0,8 | Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| 1.1.1. | *Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт и ремонт дорог* | Комплект документации | ед. | 1 | 4 |  |  | Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг  Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг  Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг  Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг    Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг  Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг  Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг  Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг  Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг  Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг    Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| 1.1.1.1 | Разработка проектной документации на ремонт участка дороги по ул. Пушкина (от д.№6 по ул. Пушкина до д.№34 по ул. Ленина) в г. Светлогорске | Комплект документации | ед. |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Проектные работы по объекту: «Капитальный ремонт участка ул. Хуторской между границами МО «Пионерский городской округ» | Комплект документации | ед. |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Разработка, проверка сметной документации на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | Комплект документации | ед. |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Разработка проектной документации на инженерное обустройство территории с устройством улично-дорожной сети на земельном участке 39:17:030016:194 в пос. Лесное Светлогорского городского округа | Комплект документации | ед. | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Разработка сметной документации на проектные изыскательские работы | Комплект документации | ед. |  | 1 |  |  |
| 1.1.1.6 | Выполнение инженерно-геологических работ по объекту: «Улично-дорожная сеть в границах улиц – Тенистая, Янтарная, Мирная, Уютная, Школьная, Просторная, Весенняя, Летняя, Осенняя, Луговая к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в п. Лесное, Светлогорский городской округ Калининградской области» | Комплект документации | ед. |  | 1 |  |  |
| 1.1.1.7 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Улично-дорожная сеть в границах улиц – Тенистая, Янтарная, Мирная, Уютная, Школьная, Просторная,      Весенняя, Летняя, Осенняя, Луговая к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в п. Лесное, Светлогорский городской округ Калининградской области» | Комплект документации | ед. |  | 1 |  |  |
| 1.1.1.8 | Выполнение работ по разработке сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт ул. Карла Маркса в г. Светлогорске Калининградской области» | Комплект документации | ед. |  | 1 |  |  |
| 1.1.2. | *Капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов* | Протяженность отремонтированных дорог | км | 4,14 | 2,715 | 0,8 | 0,8 |
| 1.1.2.21 | Капитальный ремонт, ремонт прочих автомобильных дорог  в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км |  |  | 0,8 | 0,8 |
| 1.1.2.24 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Артиллерийской в пос. Приморье Светлогорского городского округа | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,24 |  |  |  |
| 1.1.2.25 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по пер. Ягодному от пересечения с ул. Тихой до пересечения с ул. Яблоневой в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,06 |  |  |  |
| 1.1.2.26 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по Гостевому проезду в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,17 |  |  |  |
| 1.1.2.27 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивной до границ муниципального образования в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,12 |  |  |  |
| 1.1.2.28 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Калининградскому проспекту в районе д.70 в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,18 |  |  |  |
| 1.1.2.29 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградской в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,20 |  |  |  |
| 1.1.2.30 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновой в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,20 |  |  |  |
| 1.1.2.31 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кленовой в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,20 |  |  |  |
| 1.1.2.32 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Рябиновой в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,23 |  |  |  |
| 1.1.2.33 | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Осенней, ул. Летней в пос. Лесное | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,95 |  |  |  |
| 1.1.2.34 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Калининградскому проспекту от д.70 б в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,13 |  |  |  |
| 1.1.2.35 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Черемуховому в пос. Приморье | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,25 |  |  |  |
| 1.1.2.36 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Озерной в г. Светлогорске Калининградской области | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,03 |  |  |  |
| 1.1.2.37 | Капитальный ремонт проезда от д.6 по ул. Яблоневой до пересечения с ул. Пионерской в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,18 |  |  |  |
| 1.1.2.38 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Майской в г. Светлогорске Калининградской области | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,15 |  |  |  |
| 1.1.2.39 | Устройство основания автомобильной дороги по Дубовой аллее в г. Светлогорске Калининградской области | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,12 |  |  |  |
| 1.1.2.40 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,29 |  |  |  |
| 1.1.2.41 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечной | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,26 |  |  |  |
| 1.1.2.42 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Балтийской (примыкание к Калининградскому проспекту) в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,02 |  |  |  |
| 1.1.2.43 | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Песочной (от пересечения с Майским проездом до проектируемого водозабора) | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,46 |  |  |  |
| 1.1.2.44 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Заречной в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,8 |  |  |
| 1.1.2.45 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,8 |  |  |
| 1.1.2.46 | Грейдирование участка автомобильной дороги по ул. Янтарной (от д.4 до пересечения с Калининградским шоссе) в п. Лесное Светлогорского городского округа | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,3 |  |  |
| 1.1.2.47 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Янтарной в п. Донское | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,2 |  |  |
| 1.1.2.48 | Устройство примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Зеленоградск-Приморск через Светлогорск км 35,250 (справа) муниципальной дороги, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 39:17:30012:36 | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,05 |  |  |
| 1.1.2.49 | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Окружной в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,4 |  |  |
| 1.1.2.50 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Маяковского в г. Светлогорске Калининградской области | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,15 |  |  |
| 1.1.2.51 | Капитальный ремонт автомобильного проезда по ул. Вокзальной в г. Светлогорске Калининградской области | Протяженность отремонтированных дорог | км |  | 0,015 |  |  |
| 1.1.3. | *Реализация проекта «Улучшение дорожной инфраструктуры органов местного самоуправления Пунска-Бакаларжево-Филипув-Светлогорск»*  *в рамках программы приграничного сотрудничества*  *«Россия-Польша 2014-2020».* | Протяженность отремонтированных дорог | км | 2,62 |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Проведение мероприятий в соответствии с проектом | Количество мероприятий проекта | шт |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов | Протяженность отремонтированных дорог | км | 2,62 |  |  |  |
| 1.1.3.2.41 | Капитальный ремонт  проезд Северный  в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,23 |  |  |  |
| 1.1.3.2.42 | Капитальный ремонт  ул. Дубовая Аллея  в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,32 |  |  |  |
| 1.1.3.2.43 | Капитальный ремонт  ул. Весенняя (участок)  в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,12 |  |  |  |
| 1.1.3.2.44 | Капитальный ремонт  ул. Косогорная (участок)  в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,18 |  |  |  |
| 1.1.3.2.45 | Капитальный ремонт  ул. Доброй  в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,27 |  |  |  |
| 1.1.3.2.46 | Капитальный ремонт  ул. Согласия  в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,20 |  |  |  |
| 1.1.3.2.47 | Капитальный ремонт  ул. Счастливая  в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,20 |  |  |  |
| 1.1.3.2.48 | Капитальный ремонт  ул. Кленовой в пос. Приморье | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,3 |  |  |  |
| 1.1.3.2.55 | Капитальный ремонт ул. Сосновая г. Светлогорск | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,14 |  |  |  |
| 1.1.3.2.56 | Капитальный ремонт ул. Кленовая г. Светлогорск | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,12 |  |  |  |
| 1.1.3.2.57 | Капитальный ремонт Дубовая аллея п. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,3 |  |  |  |
| 1.1.3.2.58 | Капитальный ремонт ул. Счастливая  в п. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,24 |  |  |  |
| 1.2 | Задача №2:  Обеспечение эффективного управления финансами в области строительства | Количество мероприятий | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Выполнение муниципального задания | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 | | | | | | | |
| к муниципальной программе | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ** | | | | | | | |
| **о планируемых объемах расходов** | | | | | | | |
| **на реализацию муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог»** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента МП** | **Источник ресурсного обеспечения** | **Оценка планируемых расходов, тыс. руб.** | | | | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1.** Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий муниципальной программы  «Ремонт автомобильных дорог». **Цель МП:** Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Светлогорского городского округа в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям за год | | **Всего, в том числе:** | **88 777,97** | **75 756,81** | **24 015,40** | **22 629,69** | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| средства местных бюджетов (МБ) | **65 321,46** | **46 110,17** | **22 643,55** | **22 629,69** |
| средства  областного бюджета (ОБ) |  | **29 646,64** | **1 371,85** |  |
| средства федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (ВИ) | **23 456,51** |  |  |  |
| 1.1. | **Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям** | Всего, в том числе: | **40 442,90** | **61 437,12** | **10 148,71** | **8 763,00** | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | **40 442,90** | **31 790,48** | **8 776,86** | **8 763,00** |
| ОБ |  | **29 646,64** | **1 371,85** |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| **1.1.1.** | **Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт и ремонт дорог** | **Всего, в том числе:** | **9 457,02** | **1040,00** |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| **МБ** | 9 457,02 | 1040,00 |  |  |
| **ОБ** |  |  |  |  |
| **ФБ** |  |  |  |  |
| **ВИ** |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Проектные работы по объекту: «Капитальный ремонт участка ул. Хуторской между границами МО «Пионерский городской округ» | **Всего, в том числе:** | 509,31 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 509,31 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Разработка, проверка сметной документации на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | **Всего, в том числе:** |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Разработка проектной документации на инженерное обустройство территории с устройством улично-дорожной сети на земельном участке 39:17:030016:194 в пос. Лесное Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 8 947,71 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 8 947,71 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. | Разработка сметной документации на проектные изыскательские работы | Всего, в том числе: |  | 90,00 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ |  | 90,00 |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |
| 1.1.1.6. | Выполнение инженерно-геологических работ по объекту: «Улично-дорожная сеть в границах улиц – Тенистая, Янтарная, Мирная, Уютная, Школьная, Просторная, Весенняя, Летняя, Осенняя, Луговая к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в п. Лесное, Светлогорский городской округ Калининградской области» | Всего, в том числе: |  | 400,00 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ |  | 400,00 |  |
| ОБ |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |
| 1.1.1.7. | Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Улично-дорожная сеть в границах улиц – Тенистая, Янтарная, Мирная, Уютная, Школьная, Просторная, Весенняя, Летняя, Осенняя, Луговая к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в п. Лесное, Светлогорский городской округ Калининградской области» | Всего, в том числе: |  | 400,00 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ |  | 400,00 |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.1.8. | Выполнение работ по разработке сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт ул. Карла Маркса в г. Светлогорске Калининградской области» | Всего, в том числе: |  | 150,00 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ |  | 150,00 |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| **1.1.2.** | **Капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов** | **Всего, в том числе:** | **54 132,29** | **60 397,12** | **8 763,00** | **8 763,00** | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| **МБ** | **54 132,29** | **30 750,48** | **8 763,00** | **8 763,00** |
| **ОБ** |  | **29 646,64** |  |  |
| **ФБ** |  |  |  |  |
| **ВИ** |  |  |  |  |
| 1.1.2.21. | Капитальный ремонт, ремонт прочих автомобильных дорог в г. Светлогорске | **Всего, в том числе:** |  |  | 8 763,00 | 8 763,00 | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ |  |  | 8 763,00 | 8 763,00 |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.24. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Артиллерийской в пос. Приморье Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 2 946,26 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 2 946,26 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.25. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по пер. Ягодному от пересечения с ул. Тихой до пересечения с ул. Яблоневой в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 2 021,70 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 2 021,70 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.26. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по Гостевому проезду в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 3 459,50 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 3 459,50 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.27. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивной до границ муниципального образования в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 584,18 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 1 584,18 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.28. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Калининградскому проспекту в районе д.70 в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 3 275,47 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 3 275,47 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.29. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградской в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 2 326,77 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 2 326,77 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.30. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновой в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 065,99 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 106,60 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 959,39 |  |  |  |
| 1.1.2.31. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кленовой в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 704,55 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 170,45 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 1 534,09 |  |  |  |
| 1.1.2.32. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Рябиновой в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 397,18 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 397,18 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.33. | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Осенней, ул. Летней в пос. Лесное | Всего, в том числе: | 4 093,86 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 4 093,86 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.34. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Калининградскому проспекту от д.70 б в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 3 026,66 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 3 026,66 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.35. | Капитальный ремонт участка дороги по пер. Черёмухового в пос. Приморье | Всего, в том числе: | 2 812,79 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 2 812,79 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.36. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Озерная в г. Светлогорске Калининградской области | Всего, в том числе: | 723,99 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 723,99 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.37. | Капитальный ремонт проезда от ул. Яблоневой, д.6 до пересечения с ул. Пионерской в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 3 256,21 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 3 256,21 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.38. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Майской в г. Светлогорске Калининградской области | Всего, в том числе: | 2 872,39 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 2 872,39 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.39. | Устройство основания автомобильной дороги по ул. Дубовой аллее в г. Светлогорске Калининградской области | Всего, в том числе: | 599,45 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 599,45 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.41. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечной | Всего, в том числе: | 3 679,93 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 3 679,93 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.42. | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Балтийской (примыкание к Калининградскому проспекту) в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 355,51 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 355,51 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.43. | Грейдирование автомобильной дороги по ул. Песочной (от пересечения с Майским проездом до проектируемого водозабора) | Всего, в том числе: | 2 584,62 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 2 584,62 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.44 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Заречной в г. Светлогорске | Всего, в том числе: |  | 20 388,85 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ |  | 20 388,85 |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.45 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске | Всего, в том числе: |  | 29 946,10 | 1 385,71 |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ |  | 299,46 | 13,86 |  |
| ОБ |  | 29 646,64 | 1 371,85 |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.46 | Грейдирование участка автомобильной дороги по ул. Янтарной (от д.4 до пересечения с Калининградским шоссе) в п. Лесное Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: |  | 926,26 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ |  | 926,26 |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.47 | Капитальный ремонт участка дороги по ул. Янтарной в п. Донское | Всего, в том числе: |  | 3 070,11 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ |  | 3 070,11 |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.48 | Устройство примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Зеленоградск-Приморск через Светлогорск км 35,250 (справа) муниципальной дороги, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 39:17:30012:36 | Всего, в том числе: |  | 2 382,72 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ |  | 2 382,72 |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.49 | Грейдирование дороги по ул. Окружной в г. Светлогорске | Всего, в том числе: |  | 441,29 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ |  | 441,29 |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.50 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Маяковского в г. Светлогорске Калининградской области | Всего, в том числе: |  | 2 900,27 |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ |  | 2 900,27 |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.2.51 | Капитальный ремонт автомобильного проезда по ул. Вокзальной в г. Светлогорске Калининградской области | Всего, в том числе: |  | 341,52 |  |  |
| МБ |  | 341,52 |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| **1.1.3.** | **Реализация проекта «Улучшение дорожной инфраструктуры органов местного самоуправления Пунска-Бакаларжево-Филипув-Светлогорск» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020».** | **Всего, в том числе:** | 26 062,79 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 3 792,33 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 23 456,51 |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Проведение мероприятий в соответствии с проектом | **Всего, в том числе:** | 442,30 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 49,23 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 443,07 |  |  |  |
| 1.1.3.2. | Капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов | **Всего, в том числе:** | 26 062,79 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 3 792,33 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 23 456,51 |  |  |  |
| 1.1.3.2.41 | Капитальный ремонт проезд Северный в г. Светлогорске | **Всего, в том числе:** | 2 113,50 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 211,35 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 1 902,15 |  |  |  |
| 1.1.3.2.42 | Капитальный ремонт ул. Дубовой Аллеи в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 4 028,02 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 402,80 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 3 625,22 |  |  |  |
| 1.1.3.2.43 | Капитальный ремонт ул. Весенней (участок) в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 096,42 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 109,64 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 986,78 |  |  |  |
| 1.1.3.2.44 | Капитальный ремонт ул. Косогорная (участок) в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 568,66 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 156,87 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 1 411,79 |  |  |  |
| 1.1.3.2.45 | Капитальный ремонт ул. Доброй в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 532,51 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 153,25 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 1 379,26 |  |  |  |
| 1.1.3.2.46 | Капитальный ремонт ул. Согласия в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 211,45 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 121,15 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 1 090,30 |  |  |  |
| 1.1.3.2.47 | Капитальный ремонт ул. Счастливая в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 1 359,82 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 135,98 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 1 223,84 |  |  |  |
| 1.1.3.2.48 | Капитальный ремонт ул. Кленовая пос. Приморье (часть улицы) | Всего, в том числе: | 4 007,67 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 400,76 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 3 606,91 |  |  |  |
| 1.1.3.2.53 | Капитальный ремонт ул. Заречная г. Светлогорск | Всего, в том числе: |  |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.55 | Капитальный ремонт ул. Сосновая г. Светлогорск | Всего, в том числе: | 1 666,95 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 166,70 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 1 500,25 |  |  |  |
| 1.1.3.2.56 | Капитальный ремонт ул. Кленовая г. Светлогорск | Всего, в том числе: | 1 826,80 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 182,68 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 1 644,12 |  |  |  |
| 1.1.3.2.57 | Капитальный ремонт ул. Дубовая аллея п. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области | Всего, в том числе: | 4 604,07 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 460,41 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 4 143,66 |  |  |  |
| 1.1.3.2.58 | Капитальный ремонт ул. Счастливая в п. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области | Всего, в том числе: | 3 638,77 |  |  |  | Ответственный исполнитель: МУ "Администрация Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 363,88 |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ | 3 274,89 |  |  |  |
| **1.2** | **Задача 2. Обеспечение эффективного управления финансами в области строительства** | **Всего, в том числе:** | **12 815,25** | 14 319,69 | **13 866,69** | **13 866,69** | Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
| МБ | 12 815,25 | 14 319,69 | 13 866,69 | 13 866,69 |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | **Всего, в том числе:** | 12 815,25 | 14 319,69 | 13 866,69 | 13 866,69 |
| МБ | 12 815,25 | 14 319,69 | 13 866,69 | 13 866,69 |
| ОБ |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН  реализации муниципальной программы  «Ремонт автомобильных дорог» на очередной финансовый 2023 год | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | КБК | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Ответственный исполнитель,  Исполнители, участники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.1. Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов улично-дорожной сети, расположенных в границах Светлогорского городского округа | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 243 | 3 | 1 | 4 |  | Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  | 3 | 1 | 4 |
|  | - 1.1.2.44. Капитальный ремонт участка дороги по ул. Заречной в г. Светлогорске  - 1.1.2.45. Капитальный ремонт участка дороги по ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске  - 1.1.2.46. Грейдирование участка автомобильной дороги по ул. Янтарной (от д.4 до пересечения с Калининградским шоссе) в п. Лесное Светлогорского городского округа  - 1.1.2.47. Капитальный ремонт участка дороги по ул. Янтарной в п. Донское  - 1.1.2.48. Устройство примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Зеленоградск-Приморск через Светлогорск км 35,250 (справа) муниципальной дороги, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 39:17:30012:36  - 1.1.2.49. Грейдирование дороги по ул. Окружной в г. Светлогорске  - 1.1.2.50. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Маяковского в г. Светлогорске Калининградской области  - 1.1.2.51. Капитальный ремонт автомобильного проезда по ул. Вокзальной в г. Светлогорске Калининградской области | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 243 |  |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 04091100184520244 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |
| 1.2 | - 1.1.3. Реализация проекта «Улучшение дорожной инфраструктуры органов местного самоуправления Пунска-Бакаларжево-Филипув-Светлогорск» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020».  Мероприятие 1.1.3.2 Капитальный ремонт и ремонт дорог и проездов  - | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 243 |  |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа». |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 243 |  |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа».  Участники: МБУ "ОКС Светлогорского городского округа", сторонние организации по результатам закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |
| 1.3 | *Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт и ремонт дорог* | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 244 |  |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МУ «Администрация Светлогорского городского округа»  Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |
|  | - 1.1.1.5. Разработка сметной документации на проектные изыскательские работы  - 1.1.1.6. Разработка сметной документации на проектные изыскательские работы  - 1.1.1.7. Выполнение инженерно-геологических работ по объекту: «Улично-дорожная сеть в границах улиц – Тенистая, Янтарная, Мирная, Уютная, Школьная, Просторная, Весенняя, Летняя, Осенняя, Луговая к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в п. Лесное, Светлогорский городской округ Калининградской области»  - 1.1.1.8. Выполнение работ по разработке сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт ул. Карла Маркса в г. Светлогорске Калининградской области» | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 244 |  |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МБУ «ОКС Светлогорского городского округа»  Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  |  |