**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального**

* + 1. **образования «Светлогорский городской округ» от 03 июня 2019 года**
    2. **№ 488 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории»**

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года № 95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 03 июня 2019 года № 488 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории» (далее – Постановление):

1.1 В приложении к постановлению раздел «Паспорт Программы» изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.

1.2. Приложения № 1, 2, 4 к муниципальной программе «Благоустройство территории» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.svetlogorsk39.ru](http://www.svetlogorsk39.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации

МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Туркина

Начальник административно-юридического отдела

администрации МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Рахманова

Начальник МУ «Отдел по бюджету и финансам

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Вовк

Начальник экономического отдела администрации

МО «Светлогорский городской округ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Шклярук

Директор МБУ «Отдел капитального строительства

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Злыгостев

Начальник МКУ «Отдел ЖКХ

Светлогорского городского округа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Д. Азарян

Приложение

к постановлению администрации

МО «Светлогорский городской округ»

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории»**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | **«**Благоустройство территории»  (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа». |
| Соисполнитель муниципальной программы | МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» |
| Муниципальные Подпрограммы | «Развитие сетей уличного освещения» (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации муниципальной Программы | программа реализуется в период 2019-2025 годы |
| Цели муниципальной Программы | Цели муниципальной Программы:  - увеличение доли благоустроенных территорий, соответствующих санитарным нормативам по содержанию территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ». |
| Задачи муниципальной Программы | - Увеличение площади благоустроенных территорий Светлогорского городского округа (тротуары, дороги, дворы, общественные места, электроснабжение улиц);  - развитие сетей уличного освещения муниципального образования «Светлогорский городской округ»; |
| Целевые Показатели Программы | Доля благоустроенных территорий, соответствующих санитарному нормативному уровню по содержанию территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы и Подпрограммы по годам ее реализации | 2019 год – 73 591,07 тыс. рублей,  2020 год – 116 088,62 тыс. рублей,  2021 год – 149 516,88 тыс. рублей,  2022 год – 173 854,45 тыс. рублей,  2023 год – 212 517,75 тыс. рублей;  2024 год - 95 043,96 тыс. рублей;  2025 год - 93 631,46 тыс. рублей;  Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного (муниципального) бюджета подлежат ежегодному утверждению.  Объем финансового обеспечения муниципальной программы –  914 244,19 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации МП | Увеличение доли благоустроенных территорий Светлогорского городского округа за период реализации программы на 30 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Благоустройство территории |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации МО "Светлогорский городской округ"  от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года № \_ |
| **Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели муниципальной программы, перечне основных мероприятий муниципальной программы Светлогорского городского округа «Благоустройство территории» на 2019-2025 годы** | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители участники МП |
|  |  | Плановый период | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа **«Благоустройство территории»** | | | | | | | | |
| 1 | **Цель муниципальной программы**  - увеличение доли благоустроенных территорий соответствующих санитарным нормативам по содержанию территорий муниципального образования «Светлогорский городской округ»; | Доля нуждающих в благоустройсве территории округа | % | 40 | 37,1 | 33 | 30 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»,  Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ», МУ "Учетно -финансовый центр Светлогорского городского округа" Участники: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа»;  МБУ «Спецремтранс»; МУП "Светлогорские парки"; МУП «Теплосети»; МБУ «РОН»; иные исполнители, определяемые в установленном законодательном порядке. |
| 1.1 | **Задача № 1:** | | | | | | | |
|  | Увеличение площади благоустроенных территорий Светлогорского городского округа (тротуары, дороги, дворы, общественные места, электроснабжение улиц). | Площадь территории | кв.м. | 71862175 | 7631058 | 7639958 | 7645225 |  |
| **Мероприятия:** | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа | площадь территории / с 2023 года - количество мероприятий | кв.м./ с 2023 года -шт | 25300 | 8 | 7 | 7 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.1.1 | Комплекс сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа | Площадь территории | кв.м. | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 |
| 1.1.2 | Транспортные услуги по доставке на пляж/с пляжа пляжного оборудования для отдыха на территории Светлогорского городского округа | Количество перевозок | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.3 | Водоснабжение душевых стоек на пляже Светлогорского городского округа | Объем ресурса | куб.м. | 728 | 910 | 910 | 910 |
| 1.1.4 | Содержание городского пляжа территории Светлогорского городского округа | Площадь территории | кв.м. | 53000 | 46546 | 53000 | 53000 |
| 1.1.5 | Ремонт спуска на городской пляж в п. Приморье Светлогорского городского округа | Количество единиц | шт. | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.1.6 | Водоснабжение/отведение фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа | Объем ресурса (сточных вод, воды) по счетчику | куб.м. | 120 | 706 | 682 | 682 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.1.7 | Содержание и текущий ремонт фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа | Количество фонтанов | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.8 | Устройство мобильного полимерного покрытия для обустройства береговой линии г. Светлогорска | Количество единиц | шт. | - | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.1.9 | Устройство спуска к морю в п. Донское Светлогорского городского округа | Количество единиц | шт. | 1 | - | - | - |
| 1.1.10 | Комплексное инженерное обследование гидротехнических сооружений | Количество единиц | шт. | - | - | - | - |
| 1.1.11 | Содержание и благоустройство водоемов на территории Светлогорского городского округа | количество объектов | шт. | 1 | 2 | - | - |
| 1.1.12. | Проекто-изыскательские работы реки "Светлогорка" на территории Светлогорского городского округа | количество мероприятия | ед. | - | 1 | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.2. | Мероприятия по очистке сточных вод в рамках Хельсинской Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря | Объем ресурса (сточных вод) | куб.м. | 278000 | 276300 | 276301 | 276302 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| Очистка сточных вод системой механической и биологической очистки АО "ОКОС" с территории Светлогорского городского округа |
| 1.3. | Субсидия на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжений предприятий на территории Светлогорского городского округа | объем тепловой энергии/ с 2023 года - количество мероприятий | тыс.Гкал/ с 2023 года - шт. | 150 | 4 | 0 | 0 |  |
| 1.3.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «РТС «Светлогорская», расположенной в г. Светлогорск, Калининградской области, и котельной, расположенной в п. Зори, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (софинансирование из местного бюджета) | Количество пакетов документов | ед | 2 | - | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.3.2. | Субсидия на погашение задолженности за ТЭР перед ООО "Газпроммежрегионгаз Санкт-Петербург" | Объем тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,2 | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "Теплосети" |
| 1.3.3. | Субсидия на погашение задолженности за ТЭР перед ООО "Газпроммежрегионгаз Санкт-Петербург" | Объем тепловой энергии | тыс.Гкал | 18,3 | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МКП "Водоканал Донское" |
| 1.3.4. | Субсидия на предоставление мероприятий по организации теплоснабжения предприятий на территории Светлогорского городского округа | Объем тепловой энергии | тыс.Гкал | 150 | 150 | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.3.5. | Выполнение работ по разработке рабочей документации пожарно-охранной сигнализации котельной пос.Зори вг. Светлогорск, Калининградской области | Количество пакетов документов | ед | 1 | - | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.3.6. | Выполнение работ по обследованию с целью оценки технического состояния объекта «РТС «Светлогорская», расположенной в г. Светлогорск, Калининградской области | Количество пакетов документов | ед | 1 | - | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.3.7. | Выполнение работ по реконструкции котельной "РТС "Зори" и по разработке проекттно-рабочей документации по объектов "РТС "Зори" и «РТС «Светлогорская» в г. Светлогорске, Калининградской области | количество мероприятий | ед | - | 2 | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.3.8. | Техническое присоединения к сетям котельной п.Зори | количество мероприятий | ед | - | 1 | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.3.9. | Выполнение работ по реконструкции и по разработке проекттно-рабочей документации котельной "Филино" | количество мероприятий | ед | - | 2 | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.4. | Предоставление МКП «Водоканал Донское» на приобретение угля на отопительный сезон 2019-2020 г.г. для отопления жилых домов п. Филино | Объем ресурса | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Благоустройство и содержание зеленых насаждений на улицах и в парках Светлогорского городского округа | площадь территории/ с 2023 года - количество мероприятий | кв.м./ с 2023 года -шт | 83013 | 10 | 9 | 9 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания),сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.5.1. | Содержание городских объектов зеленых насаждений, устройство клумб на территории Светлогорского городского округа | Площадь территории | кв.м. | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
| 1.5.2. | Выпиловка деревьев, выкорчевывание пней на территории Светлогорского городского округа | Количество деревьев, зеленых насаждений | шт | 220 | 939 | 220 | 220 |
| 1.5.3. | Проведение лесопатологических обследований деревьев на территории Светлогорского городского округа | Количество обследований деревьев, зеленых насаждений | шт | 6 | 9 | 9 | 9 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.5.4. | Монтаж/демонтаж новогодних елей на территории Светлогорского городского округа | Количество объектов | шт | 2 | 0 | 2 | 2 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Участники: МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) |
| 1.5.5. | Разработка концепции оформления города при подготовки к мероприятиям | количество конццепции | шт. | 3 | 2 | 2 | 2 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.5.6. | Акарицидная обработка парков и скверов на территории Светлогорского городского округа | Площадь территории | кв.м. | 202518 | 271650 | 271650 | 271650 |
| 1.5.7. | Утилизация погибших животных на территории Светлогорского городского округа | Количество животных | шт. | 3 | 3 | 2 | 2 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Участники: МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) |
| 1.5.8. | Разработка схемы очистки территории от мусора единым оператором на территории Светлогорского городского округа | Комплект документов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.5.9. | Компенсационная высадка деревьев на территории Светлогорского городского округа | Количество деревьев, зеленых насаждений | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) |
| 1.5.10. | Проведение конкурса по благоустройству территории Светлогорского городского округа | Количество заявок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.5.11. | Приобретение и посадка зеленых насаждений | Количество | шт. | 2781 | 7558 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели), МУП "Светлогорские парки" (субсидия ), сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.5.12. | Приобретение и установка приствольных решеток и ограждений для защиты пристволовой зоны деревьев на территории Светлогорского горосдкого округа | Количество | шт. | 85 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.5.13. | Приобретение гербицида для обрызгивания борщевика | Количество | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) |
| 1.5.14. | Выкорчевывание деревьев, пней | Количество | шт. | 47 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "Светлогорские парки" (субсидия) |
| 1.5.15. | Проектирование и лесоустроительные работы на территории Светлогорского городского округа | Количество объектов | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.5.16. | Стрижка живых изгородей на территории Светлогорского городского округв | Площадь | кв.м | 0 | 9398,5 | 9398,5 | 9398,5 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.5.17. | Кронирование деревьев на территории Светлогорского городского округа | количество | шт. | 540 | 540 | 540 | 540 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МЗ МБУ "Спецремтранс" |
| 1.5.18. | Оформление площадки на фестивале "Цветы Победы" | количество мероприятий | ед. | - | 1 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.6. | Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети Светлогорского городского округа | протяженность улично- дорожной сети/ с 2023 года -количество мероприятий | кв. м./ с 2023 года - шт. | 540 | 19 | 7 | 6 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.6.1. | Понижение бортовых камней тротуара на пересечении пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог на территории Светлогорского городского округа | Протяженность улично-дорожной сети | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.6.2. | Аренда мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа | Количество арендуемых контейнеров | шт. | 1 | 2 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», МБУ «Спецремтранс» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.6.3. | Приобретение мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа | Количество приобретаемых контейнеров | шт. | **5** | 113 | 2 | 0 |
| 1.6.4. | Возмещение стоимости утраченных мусорных контейнеров | Количество контейнеров | шт. | - | - | - | - |
| 1.6.5. | Обеспечение полномочий в части содержания ливнеприемников на территории Светлогорского городского округа | Количество ливнеприемников и колодцев | шт. | 570 | 570 | 570 | 570 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) |
| 1.6.6. | Обеспечение полномочий в части механизированной уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа | Площадь | кв.м | 367579,48 | 400103 | 400103 | 400103 |
| 1.6.7. | Обеспечение полномочий в части санитарной (ручной) уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа | Площадь | кв.м | 232230,1 | 254683,2 | 254683,2 | 254683,2 |
| 1.6.8. | Обеспечение полномочий в части уборки мусора из урн на территории Светлогорского городского округа | Объем мусора | куб.м. | 2513,2 | 2513,2 | 2513,2 | 2513,2 |
| 1.6.9. | Уборка и содержание контейнерных площадок для ТКО | Количество контейнерных площадок | шт. | 114 | 20623 | 20623 | 20623 |
| 1.6.10. | Приобретение дополнительного оборудования для универсальной машины «Sweeper» | Количество единиц дополнительного оборудования | шт. | - | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) |
| 1.6.11. | Устройство контейнерных площадок | Количество контейнерных площадок | шт. | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 1.6.12. | Устройство ливневой канализации (в 2020 году - с рассеивающим колодцем в районе д. 11 по ул. Яблоневой, в 2021 году - около спортивной площадки) | Протяженность | п.м. | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.6.14. | Устройство ливневой канализации | Протяженность | п.м. | 0,1 | - | - | - |  |
| 1.6.15. | Проверка сметной документации (ремонт теплотрассы, благоустройство парков) | Количество комплектов документов | шт. | - | - | - | - |
| 1.6.16. | Субсидия на приобретение уборочной техники | Количество единиц техники | шт. | 1 | 52 | - | - |
| 1.6.17. | Проведение кадастровых работ с целью постановки на учет системы ливневой канализации | Комплект документов | шт. | 1 | - | - | - |
| 1.6.18. | Проведение кадастровых работ с целью постановки на учет системы централизованной канализации | Комплект документов | шт. | 1 | 1 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.6.19. | Ремонт помещений в здании МБУ "Спецремтранс" по адресу: ул. Новая. д.2, г.Светлогорск, Калининградская область | Количество объектов | шт. | 1 | - | - | - |
| 1.6.20. | Приобретение мотопомпы | Количество объектов | шт. | 1 | - | - | - |
| 1.6.21. | Содержание автомобильных дорог и сооружений на них на территиории Светлогорского городского округа | Протяженность | п.м | - | 5000 | 5000 | 5000 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МЗ МБУ "Спецремтранс" |
| 1.6.22. | Приобретение оргтехники и мебели для оснащения офиса МБУ "Спецремтранс" по адресу: ул. Новая. д.2, г.Светлогорск, Калининградская область | количество мероприятий | шт |  | 2 |  |  |  |
| 1.6.22.1. | Приобретение оргтехники и мебели для оснащения офиса МБУ "Спецремтранс" по адресу: ул. Новая. д.2, г.Светлогорск, Калининградская область | комлектов мебели | шт | - | 45 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Участники: МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) |
| 1.6.22.2. | Приобретение оргтехники и мебели для оснащения офиса МБУ "Спецремтранс" по адресу: ул. Новая. д.2, г.Светлогорск, Калининградская область | количество | ед. | - | 8 | - | - |
| 1.6.23. | Текущий ремонт коллектора ливневой канализации , проходящего на пересечении уд. Хуторская и ул. Железнодорожная | количество | ед. | - | 1 | - | - |
| 1.6.24. | Приобретение специализированной техники для содержания территории Светлогорского городского округа | количество | ед. | - | 1 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Участники: МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) |
| 1.6.25. | Приобретение специализированной техники для содержания объектов инфраструктуры на территории Светлогорского городского округа | количество | ед. |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.6.26. | Приобретение контейнеров для хранения антигололедных составов для размещения на территории Светлогорского городского округа | количество | шт. |  | 15 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) |
| 1.6.27. | Аварийные ремонты ливневой канализации по улице Карла Маркса в городе Светлогорске Калининградской области | количество | ед. |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.6.28. | Аварийные ремонты ливневой канализации в колодцах по улице Токарева в городе Светлогорске Калининградской области | количество | ед. |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.6.29. | Приобретение подметальных машин для уборки на территории Светлогорского городского округа | количество | ед. |  | 2 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Участники: МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) |
| 1.7. | Ремонт и установка малых архитектурных форм и элементов благоустройства на территории Светлогорского городского округа | количество архитектурных элементов/ с 20233 года -количество мероприятий | шт. | 12 | 32 | 6 | 5 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг, с 2020 включено в муниципальное задание МБУ "Спецремтранс" |
| 1.7.1. | Покраска малых архитектурных форм, расположенных на территории Светлогорского городского округа | Количество архитектурных элементов | кв.м. | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.7.2. | Обслуживание детских площадок на территории Светлогорского городского округа | Количество площадок | шт. | 34 | 396 | 396 | 396 |
| 1.7.3. | Установка и обслуживание биотуалетов на территории Светлогорского городского округа | Количество биотуалетов | шт. | 17 | 25 | 25 | 25 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа»,  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.4. | Приобретение уличных урн для размещения на территории Светлогорского городского округа | Количество элементов благоустройства | шт. | 70 | 30 | 0 | 0 |
| 1.7.5. | Приобретение скамеек для размещения на территории Светлогорского городского округа | Количество элементов благоустройства | шт. | **81** | 32 | 0 | 0 |
| 1.7.6. | Устройство железобетонных вазонов в г. Светлогорске | Объем бетона | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.7.7. | Ремонт искусственных элементов рельефа | Площадь смотровых площадок | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.8. | Приобретение и установка информационных стендов | Количество | ед | - | 15 | 15 | 15 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.9. | Приобретение и установка детской площадки на территории Светлогорского городского округа | Количество | ед | - | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.7.10. | Информационные таблички | Количество | ед | 30 | 70 | 70 | 70 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.11. | Приобретение крышек для песочниц на муниципальных детских площадках | Количество | ед | - | 10 | 5 | - |
| 1.7.12. | Монтаж резинового покрытия детской площадки по ул. Мичурина, 2- ул. Новая, 5 в г. Светлогорске | Площадь покрытия | кв.м. | - | - | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.7.13. | Установка ограждения на лестничном спуске на ул. Горького в г. Светлогорске | Протяженность | м | - | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.14. | Ремонт подпорной стены по ул. Гагарина в г. Светлогорске | Протяженность | м |  | - | - | - |
| 1.7.15. | Устройство лестницы на ул. Горького в г. Светлогорске | Количество объектов | ед | - | 1 | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.7.16. | Обустройство детской площадки по ул. Динамо в г. Светлогорске (с резиновым покрытием) | Количество объектов | ед | 1 | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.17. | Обустройство детской площадки в п. Лесное Светлогорского городского округа | Количество объектов | ед | 0 | - | - | - |
| 1.7.19. | Бронзовая скульптура Балтия | Количество объектов | ед | 1 | - | - | - |
| 1.7.20. | Устройство площадок для выгула собак в г. Светлогорск | Количество объектов | ед | 1 | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.21. | Подсветка статуи "Рыбак Раушена" | Количество объектов | ед | 1 | - | - | - |
| 1.7.22. | Восстановительные работы объектов благоустройства в г. Светлогорске, Калининградской области | Количество объектов | ед | 4 | - | - | - |
| 1.7.23. | Обустройство детской площадки в п. Приморье Светлогорского городского округа | Количество объектов | ед | 1 | 1 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.24. | Капитальный ремонт двух малых архитектурных форм «Крытые лавки» сквера «Куранова» | Количество объектов | ед | 2 | - | - | - |
| 1.7.25. | Обустройство детской площадки в п. Лесное Светлогорского городского округа | Количество объектов | ед | 0 | - | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.7.26. | Подготовка основания для размещения спортивного оборудования и модульного туалета на территории парка в г. Светлогорске | Количество объектов | ед | 1 | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.27. | Электроснабжение часов на опоре (Гагарина-октябрьская) от ПП124-3/1 | количество | ед | 1 | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.28. | Установка поручня на лестницу, соединяющую ул. Балтийскую и ул. Штрауса | количество | ед | 1 | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.29. | Устройство лестницы на ул.Пригородная | количество | ед | 1 | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.30. | Архитектурная подсветка «Балтии» | количество | ед | 1 | - | - | - |
| 1.7.31. | Демонтаж лестницы по адресу г. Светлогорск, ул. Богатырская аллея (парк «Муза») | количество | ед | 1 | - | - | - |
| 1.7.32. | Приобретение и установка детской площадки по ул.Пионерская,28а Светлогорского городского округа | количество | ед | - | - | - | - |
| 1.7.33. | Приобретение и установка детской площадки по ул.Пригородная Светлогорского городского округа | количество | ед | - | - | - | - |
| 1.7.34. | Приобретение и установка детской площадки в п.Майский Светлогорского городского округа | количество | ед | - | 1 | - | - |
| 1.7.35. | Приобретение и установка детской площадки в п.Зори Светлогорского городского округа | количество | ед | - | 1 | - | - |
| 1.7.36. | Приобретение и установка кашпо, кадок на территории Светлогорского городского округа | количество | ед | - | 15 | - | - |
| 1.7.37. | Приобретение и установка теннисных столов на территории Светлогорского городского округа | количество | ед | - | 4 | - | - |
| 1.7.38. | Ремонт лестницы по ул.Горького г.Светлогорск | количество объектов | шт | - | 1 | - | - |
| 1.7.39. | Текущий ремонт малых архитектурных форм в г.Светлогорск, Калининградская область | количество объектов | шт | - | 2 | - | - |
| 1.7.40. | Содержание детских площадок, мероприятия по оценке безопасности детских игровых площадок | количество | ед | - | 32 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) |
| 1.7.41. | Установка опоры на детской площадке в п. Приморье | количество | ед | 1 | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.42. | Ремонт плитки детской площадки, расположенной по ул. Динамо, и лестницы по Богатырской аллее в городе Светлогорске, Калининградской области | количество объектов | ед. | 2 | - | - | - |
| 1.7.43. | Приобретение и установка детского игрового оборудования для детской площадки по адресу: г. Светлогорск ул. Игашова д. 1. | количество элементов | шт. | - | 10 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.44. | Приобретение и установка детского игрового оборудования по адресу: ул. Балтийская вблизи д. 15 Светлогорского городского округа | количество объектов | ед. | - | 1 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) |
| 1.7.45. | Ландшафтно-архитектурная подсветка сквера расположенного по ул. Калининградский проспект в г. Светлогорск Калининградской области, напротив мирового суда | количество объектов | ед. | - | 1 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.46. | Ландшафтно-архитектурная подсветка 450-летних лип на набережной озера Тихое в г. Светлогорск Калининградской области | количество объектов | ед. | - | 1 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.47. | Устройство ограждения к лестнице вблизи д. 16 по ул. Зеленая до пересечения с Калининградским пр-том в г. Светлогорске Калининградской области | количество объектов | ед. | - | 1 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.48. | Восстановительные работы объектов благоустройства в г. Светлогорске, Калининградской области | количество объектов | шт | - | 1 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.49. | Благоустройство территтории с установкой мафов вбизи ул. Пионерской д. 28 | площадь | п.м. | - | 25 | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.7.50. | Ландшафтно-архитектурная общественной территории вблизи Калининградского проспекта 77А Светлогорского городского округа | количество объектов | ед. | - | 1 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.51. | Укрепление конструктивных элементов сооружений на территории Светлогорского городского округа | количество объектов | ед. | - | 1 | - | - | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники:  МУ "Учетно финансовый центр Светлогорского городского округа",сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.52. | Благоустройство общественной территории вблизи Калининградского проспекта 77А Светлогорского городского округа | количество объектов | ед. | - | 1 | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники:  МУ "Учетно финансовый центр Светлогорского городского округа" |
| 1.7.53. | Капитальный ремонт подпорной стены по ул. Пригородной вблизи д.11 в г.Светлогорске, Калининградской области | количество объектов | ед. | - | 1 | - | - | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» |
| 1.7.54. | Текущий ремонт "Стела Светлогорска" | количество мероприятий | ед. | - | 1 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.55. | Приобретение и установка спортивного комплекса для размещения на территории Светлогорского городского округа (размещение по ул. Новая, д. 2) | количество | ед | - | 1 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.56. | Приобретение и установка качели и крышки на песочницу на детскую площадку по адресу: п. Донское, ул. Янтарная, д.2 | количество мероприятий | ед | - | 1 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.7.57. | Ремонт мозаичной лестницы по ул. Горького в городе Светлогорске Калининградской области | количество мероприятий | ед | - | 1 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 1.8. | Содержание и благоустройство городских захоронений Светлогорского городского округа Проведение комплекса работ по уходу за местами захоронений Светлогорского городского округа | количество обслуживаемой площади/ с 2023 года -Количество мероприятий | кв.м/ с 2023 года-шт. | 22000 | 6 | 3 | 3 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (МЗ) |
| 1.8.1. | Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа | Количество обслуживаемой площади | кв.м. | 11000 | 267472,5 | 267472,5 | 267472,5 |
| 1.8.2. | Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа (п. Горбатовка) | Количество обслуживаемой площади | кв.м. | 11000 | 267472,5 | 267472,5 | 267472,5 |
| 1.8.3. | Благоустройство мест захоронения граждан с «Сосновой усадьбы» | Количество мест захоронения | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.4. | Проведение инвентаризации действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест захоронения | Комплект документов | шт | - | - | - | - |
| 1.8.5. | Координирование границ кладбищ в г. Светлогорск | количество | шт | 1 | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (иная субсидия) |
| 1.8.6. | Обслуживание транспортного средства | количество | ед | - | 4 | 1 | 1 |
| 1.8.7. | Проведение лесопатологических обследований и выпиловка деревьев на территории кладбищ Светлогорского городского округа | количество | шт | - | 10 | - | - |
| 1.8.8. | Изготовление и установка памятников взамен демонтированных на территории кладбищ Светлогорского городского округа | количество | шт | - | 20 | - | - |
| 1.8.9. | Благоустройство техническиого проезда на территории городского кладбища | количество мероприятия | ед. |  | 1 |  |  |
| **1.9.** | **Снос (демонтаж) объектов капитального строительства, некапитальных сооружений, включая разработку проектной документации** | **количество мероприятий** | **шт** | **-** | **2** | **-** | **-** | **Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа»** |
| 1.9.1. | Снос (демонтаж) объектов капитального строительства, некапитальных сооружений | **количество мероприятий** | **шт** | **-** | 4 | - | - |
| 1.9.1.1. | Снос (демонтаж) нежилого здания по ул. Хуторская, 12 | количество объектов | ед. | **-** | 1 | - | - |
| 1.9.1.2. | Снос (демонтаж) самовольной постройки - здания (кафе), общей площадью 131,4 кв.м., расположенного по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, переулок Береговой, на земельном участке с кадастровым номером 39617:010002:4 | количество объектов | ед. | **-** | 1 | - | - |
| 1.9.1.3. | Демонтаж некапитальных строений торгового ряда, состоящего из 7 блоков | количество объектов | ед. | **-** | 1 | - | - |
| 1.9.1.4. | Снос (демонтаж) самовольной постройки - здания контрольно-пропускного пункта с КН 39:17:010021:329 и освобождение земельного участка КН 39:17:010021:64 от замощения и ограждения, расположенных по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский проспект д. 70Д | количество объектов | ед. | **-** | 1 | - | - |
| 1.9.2. | Разработка пректной документации по сносу (демонтажу) объектов | количество мероприятий | шт | **-** | 2 | - | - |
| 1.9.2.1. | Разработка проектной документации по сносу (демонтажу) нежилого здания на ул. Хуторская, 12 | количество объектов | ед. | **-** | 1 | - | - |
| 1.9.2.2. | Разработка проектной документации по сносу самовольной постройки (кафе) переулок Береговой | количество объектов | ед. | **-** | 1 | - | - |
| **Муниципальная подпрограмма «Развитие сетей уличного освещения Светлогорского городского округа»** | | | | | | | | |
| 2 | Цель подпрограммы: Увеличение доли освещенных улиц дворовых территорий, парков и.т.д. соответствующих нормативному уровню освещенности в соответствии со СНиП 23-05 095 «Естественное и искусственное освещение» и другим нормативным документам РФ | Доля сетей уличного освещения приведенных по нормам освещенности в соответствие с СНиП 23-05-95, ПУЭ в общей протяженности сетей уличного освещения на территории Светлогорского городского округа за год | % | 51,2 | 52,17 | 55 | 55 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
|  | Задача подпрограммы - Развитие сетей уличного освещения муниципального округа «Светлогорский городской округ» в соответствие с СНиП 23-05-95, ПУЭ в общей протяженности сетей уличного освещения на территории Светлогорского городского округа | Протяженность сетей | км | 95,55 | 96,88 | 103 | 103 |
| **Мероприятия** | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Эксплуатация наружного уличного освещения** | **с 2023 года количество мероприятий** | **шт** | **-** | **3** | **2** | **1** |  |
| 2.1.1. | Оплата электрической энергии наружного уличного освещения на территории в рамках энергосервисного контракта | Объем ресурса | тыс.кВт | 1576,572 | 184,2 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.1.2. | Оплата электрической энергии наружного освещения | Объем ресурса | тыс.кВт | 2800 | 1954 | 1954 | - |
| 2.1.3. | Содержание электроустановок наружного освещения на территории Светлогорского городского округа | Количество электроустановок | ед | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 |
| **2.2.** | **Разработка проектно-сметной документации, технологическое присоединение к электрическим сетям** | **с 2023 года количество мероприятий** | **шт** | **-** | **1** | **0** | **0** |  |
| 2.2.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения пос. Приморье ул. Кленовая, Березовая, лесная, Счастливая. | Комплект документации | ед | - | - | - | - | Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования "Светлогорский городской округ" |
| 2.2.2. | Разработка проектно-сметной документации объектов электроснабжения п. Южный | Комплект документации | ед | - | - | - | - |
| 2.2.3. | Проектирование сети уличного освещения | Комплект документации | ед | 3 | - | - | - |
| 2.2.4. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | Комплект документации | ед | 3 | 3 | - | - |
| **2.3.** | **Проведение технической инвентаризации сетей энергоснабжения** | Комплект документации | ед | 1 | 2 | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| **2.4.** | **Реализация мероприятий по капитальному ремонту линий электроснабжения** | **с 2023 года количество мероприятий** | **шт** | **-** | **12** | **0** | **0** |  |
| 2.4.1. | Ремонт линии уличного освещения ул. Нахимова | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.4.2. | Ремонт линии уличного освещения ул. Первомайская, Станционная, Тельмана, Фрунзе. | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.4.3. | Строительство линии уличного освещения ул. Славянской п. Заречный | протяженность освещенных улиц | км | - | - | - | - |
| 2.4.4. | Строительство линии уличного освещения п. Приморье ул. Кленовая, Березовая, Лесная, Счастливая. | протяженность освещенных улиц | км | - | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.4.5. | Строительство линии уличного освещения в п. Бобровка | протяженность освещенных улиц | км | - | - | - | - | Ответственный исполнитель: МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» |
| 2.4.6. | Устройство уличного освещения по ул. Советской | протяженность освещенных улиц | км | - | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.4.7. | Устройство линии уличного освещения по переулку Спортивному | протяженность освещенных улиц | км | - | - | - | - |
| 2.4.8. | Устройство линии наружного электроосвещения по л. Хрустальной, пер. Звездному, пер. Золотому в г. Светлогорске | протяженность освещенных улиц | км | - | - | - | - |
| 2.4.9. | Электромонтажные работы по устройству линии уличного освещения по переулку Гагарина в г. Светлогорск | протяженность освещенных улиц | км | - | - | - | - |
| 2.4.10. | Реконструкция сети уличного освещения от ПП39-17 в р-не домов №№1,3 по ул. Яблоневой и дома №28А по ул. Пионерской | протяженность освещенных улиц | км | 0,71 | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.4.11. | Реконструкция сети уличного освещения от ПП39-17 в р-не домов №№5,7 по ул. Яблоневой | протяженность освещенных улиц | км | 0,3 | - | - | - |
| 2.4.12. | Развитие сети уличного освещения от ПП125-2 на ул. Тюменской в г. Светлогорске | протяженность освещенных улиц | км | 0,27 | - | - | - |
| 2.4.13. | Реконструкция сети уличного освещения от ПП40-13 по ул. Железнодорожная в п. Донское | протяженность освещенных улиц | км | 0,27 | - | - | - |
| 2.4.14. | Строительство сети уличного освещения п. Филино | протяженность освещенных улиц | км | 0,39 | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.4.15. | Реконструкция сети уличного освещения от ПП39-17 от д.№17 по ул. Тихой до д.№12 по Калининградскому пр-ту | протяженность освещенных улиц | км | 0,25 | - | - | - |
| 2.4.16. | Переустройство питательного пункта (ПП) УНО | количество | ед | 1 | - | - | - |
| 2.4.17. | Демонтаж опоры в г. Светлогорске, Калининградской области | количество | ед | 1 | - | - | - |
| 2.4.18. | Замена светильников на опорах | количество | ед | 1 | - | - | - |
| 2.4.19. | Устройство питательного пункта (ПП) УНО | количество | ед | 1 | - | - | - |
| 2.4.20. | Ремонт подпорной стенки Динамо | количество | ед | 1 | - | - | - |
| 2.4.21. | Ремонт участка КЛ 0,4кВ от ТП 38-1 до ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске Калининградской области | количество | ед | 1 | - | - | - |
| 2.4.22. | Работы по реконструкции сетей улично-наружного освещения по адресам: ул. Сосновая, Коммунальная, Рябиновая, Земляничная, Кленовая, Радужная, Ореховая, пер. Кедровый и пер. Еловый | количество | ед | 1 | - | - | - |
| 2.4.23. | Устройство линии наружного электроосвещения по ул. Динамо | протяженность освещенных улиц | км | 0,2 | - | - | - |
| 2.4.24. | Замена силового трансформатора и реконструкция ТП 88-5 (бывшая Бобровка) | количество | ед | 1 | - | - | - |
| 2.4.25. | Замена и испытание разъединителя 15кВ ОП 39-2 ТП 131-2 | количество | ед | 1 | - | - | - |
| 2.4.26. | Устройство наружного освещения по переулку сказочника Гофмана | количество объектов | шт | - | 1 | - | - |
| 2.4.27. | Ремонт линии электроснабжения жилых домов в. Светлогорске, Калининградской области, по ул. Ясных Зорь 53, 54 | протяженность | п.м. | 51 | - | - | - |
| 2.4.28. | Устройство уличного наружного освещения лестничного спуска по ул. Горького в г. Светлогорск | протяженность | п.м. | - | 100 | - | - |
| 2.4.29. | Капитальный ремонт сети уличного освещения от ПП124-6 по ул. Некрасова в г. Светлогорске | протяженность | п.м. | - | 133 | - | - |
| 2.4.30. | Развитие сети уличного освещения от ПП40-36 по Калининградскому пр-ту в р-не домов №№123а,125,127 в п. Лесное | протяженность | п.м. | - | 165 | - | - |
| 2.4.31. | Капитальный ремонт сети уличного освещения от ПП124-3/1 по ул. Гагарина в г. Светлогорске | протяженность | п.м. | - | 0 | - | - |
| 2.4.32. | Развитие сети уличного освещения от ПП39-17 освещение пешеходной дорожки от ул. Пригородной до ул. Тихая в г. Светлогорске | протяженность | п.м. | - | 240 | - | - |
| 2.4.33. | Капитальный ремонт сети уличного освещения лестничного марша от ул. Пушкина до пер. Горького (от ПП124-6) в г. Светлогорске, Калининградской области | количество объектов | шт | - | 1 | - | - |
| 2.4.34. | Электромонтажные работы по восстановлению поврежденных опор | количество объектов | шт | - | 2 | - | - |
| 2.4.35. | Развитие сети уличного освещения в п. Донское Светлогорского городского округа | протяженность | п.м. | - | 1298 | - | - |
| 2.4.36. | Развитие сети уличного освещения от ПП40-5 в п. Приморье по ул. Офицерской (Спортплощадка) | протяженность | п.м. | - | 86 | - | - |
| 2.4.37. | Реконструкция сети уличного освещения от ПП39-3 по ул. Мичурина в г. Светлогорске (в р-не дома №2) | протяженность | п.м. | - | 26 | - | - |
| 2.4.38. | Замена разъединителя 15 кВ на ОП у ТП 40-13 в п. Донское Светлогорского городского округа | количество объектов | шт | - | 1 |  |  |  |
| 2.4.39. | Проведение линии СИП 4х16 по существующим опорам УНО | протяженность | п.м. | - | 205 |  |  |  |
| **2.5.** | **Техническое обслуживание и ремонт подстанций** | **с 2023 года количество мероприятий** | **шт.** | **-** | **4** | **0** | **0** |  |
| 2.5.1. | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций г. Светлогорска | Количество подстанций | шт. | 11 | 11 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования "Светлогорский городской округ" Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.5.2. | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций п. Донское | Количество подстанций | шт. |  | 2 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.5.3. | Ремонт трансформаторных подстанций | Количество подстанций | шт. |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Ремонт объекта «Сети электроснабжения, Зори: трансформаторная подстанция 38-1 | Количество подстанций | шт. |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.5.5. | Ремонт объекта «Сети электроснабжения, Донское: трансформаторная подстанция шатрового типа 40-13 | Количество подстанций | шт. |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| **2.6.** | **замена кабельной линии** | **с 2023 года количество мероприятий** | **шт.** | **-** | **0** | **0** | **0** |  |
| 2.6.1. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. Новая,5 (от ТП 39-13) | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| 2.6.2. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск ул. Гоголя,8 (корпус 1) ТП 39-14 | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.6.3. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. Гоголя, 8, (корпус 2) ТП 39-14 | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.6.4. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Пионерская, 26а ТП 39-16 | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.6.5. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул Пионерская, 26 ТП 39-3 | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.6.6. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. ул. Мичурина, 1 ТП 39-4 | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.6.7. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Весенняя, 2, ТП 131-3 | Протяженность отремонтированной линии | км | 0,43 | - | - | - |
| 2.6.8. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Пионерская, 28а, ТП 130-5 | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.6.9. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, Калининградский пр-кт, 88, ТП ,-39-17 | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.6.10. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная, 4 ТП 270-2 | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.6.11. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная, 8 ТП 270-2 | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.6.12. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная, 2, ТП 270-1. | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.6.13. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Ленинградская, 5, ТП 39-14 | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.6.14. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Новая, 1, ТП 39-14 | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.6.15. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Подгорная, 16 от ТП 124-5 | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.6.16. | Ремонт кабельной линии 0,4 кВ от ТП 275-1 до жилого дома №5, от жилого дома №3 по ул. Садовая в п. Донское с определением места повреждения кабельных линий | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.6.17. | Замена кабельных линии от торшерных опор до ступенечных светильников на многомаршевой лестнице к солнечным часам в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |  |
| **2.7.** | **Испытания кабельных линий** | **с 2023 года количество мероприятий** | **шт.** | **-** | **0** | **0** | **0** |  |
| 2.7.1. | Испытания кабельных линий электроснабжения жилых домов ул. Добрая, Ясных зорь, Луговой, пер. Мирный. | Протяженность линии | км | - | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг |
| **2.8.** | **Капитальный ремонт линий** | **с 2023 года количество мероприятий** | **шт.** | **-** | **0** | **0** | **0** |  |
| 2.8.1. | Ремонт участка кабельной линии от ТП 38-1 до ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |  |
| 2.8.2. | Капитальный ремонт линий электроснабжения многоквартирных жилых домов п. Южный | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.8.3. | Капитальный ремонт линии уличного освещения ул. Фруктовая | протяженность освещенных улиц | км | - | - | - | - |
| 2.8.4. | Ремонт линии уличного освещения ул. Островского | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.8.5. | Капитальный ремонт линий электроснабжения канализационных насосных станций № 3,7 п. Приморье | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
| 2.8.6. | Технологическое присоединение к электрическим сетям (в 2020 году - в парке творчества «Муза») | Количество | шт | 4 | - | - | - |
| 2.8.7. | Устройство щита учета и ввода ВЛ по адресу: п. Донское ул. Комсомольская,7 кв.2 (увеличение электрической мощности муниципальной квартиры) | Протяженность отремонтированной линии | км | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 | |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | |
|  |  |  |  |  |  |  | «Благоустройство территории» | |
|  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации МО "Светлогорский городской округ"  от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года № \_ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Светлогорского городского округа «Благоустройство территории» на 2019-2025 годы** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|  | Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную программу Светлогорского городского округа «Благоустройство муниципального образования» | Всего, в том числе: | **173854,45** | **212517,75** | **95043,96** | **93631,46** |  | |
| средства местных бюджетов | **162898,43** | **173025,19** | **91609,56** | **90197,06** |
| средства областного бюджета | **10956,02** | **39492,56** | **3434,40** | **3434,40** |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство | | | | | | | | |
| **1** | **Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную программу Светлогорского городского округа «Благоустройство муниципального образования»** | Всего, в том числе: | **130191,38** | **184095,97** | **71385,36** | **71646,62** |  | |
| средства местных бюджетов | **119235,36** | **144603,41** | **67950,96** | **68212,22** |
| средства областного бюджета | **10956,02** | **39492,56** | **3434,40** | **3434,40** |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Реализация сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа** | Всего, в том числе: | **4456,81** | **3289,93** | **1944,95** | **1946,09** |  | |
| средства местных бюджетов | **4456,81** | **3289,93** | **1944,95** | **1946,09** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Комплекс сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 4456,81 | 3289,93 | 1944,95 | 1946,09 |
| средства местных бюджетов | 4456,81 | 3289,93 | 1944,95 | 1946,09 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Транспортные услуги по доставке на пляж/с пляжа пляжного оборудования для отдыха на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 164,92 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 164,92 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Водоснабжение душевых стоек на пляже Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 5,15 | 29,94 | 17,50 | 18,40 |
| средства местных бюджетов | 5,15 | 29,94 | 17,50 | 18,40 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Содержание городского пляжа территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 1191,10 | 1463,55 | 1664,08 | 1664,08 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) | |
| средства местных бюджетов | 1191,10 | 1463,55 | 1664,08 | 1664,08 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ремонт спуска на городской пляж в п. Приморье Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Водоснабжение/отведение фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 10,00 | 35,94 | 4,37 | 4,61 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 10,00 | 35,94 | 4,37 | 4,61 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Содержание и текущий ремонт фонтана на центральной площади Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| средства местных бюджетов | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Устройство мобильного полимерного покрытия для обустройства береговой линии г. Светлогорска | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Устройство спуска к морю в п. Донское Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 2386,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 2386,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Комплексное инженерное обследование гидротехнических сооружений | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: субсидия МУП "Теплосети СГО" | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Содержание и благоустройство водоемов на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 600,00 | 951,50 | 599,00 | 599,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 600,00 | 951,50 | 599,00 | 599,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Проекто-изыскательские работы реки "Светлогорка" на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Мероприятия по очистке сточных вод в рамках Хельсинской Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря** | Всего, в том числе: | **11104,71** | **11036,80** | **11036,80** | **11036,80** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| **Очистка сточных вод системой механической и биологической очистки АО "ОКОС" с территории Светлогорского городского округа** | средства местных бюджетов | **11104,71** | **11036,80** | **11036,80** | **11036,80** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Субсидия на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения предприятий на территории Светлогорского городского округа** | Всего, в том числе: | **45145,68** | **79502,89** | **4434,40** | **4434,40** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: теплоснабжающие организации | |
| средства местных бюджетов | **34789,66** | **42582,53** | **1000,00** | **1000,00** |
| средства областного бюджета | **10956,02** | **36920,36** | **3434,40** | **3434,40** |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.1.** | **Разработка проектной и рабочей документации по объекту «РТС «Светлогорская», расположенной в г. Светлогорск, Калининградской области, и котельной, расположенной в п. Зори, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (софинансирование из местного бюджета)** | Всего, в том числе: | 5009,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 4557,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 452,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Субсидия на погашение задолженности за ТЭР перед ООО "Газпроммежрегионгаз Санкт-Петербург" | Всего, в том числе: | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "Теплосети" | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. |  | Всего, в том числе: | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МКП "Водоканал Донское" | |
| Субсидия на погашение задолженности за ТЭР перед ООО "Газпроммежрегионгаз Санкт-Петербург" | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. |  | Всего, в том числе: | 35021,80 | 37884,21 | 4434,40 | 4434,40 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "Теплосети" | |
| Субсидия на предоставление мероприятий по организации теплоснабжения предприятий на территории Светлогорского городского округа | средства местных бюджетов | 28018,02 | 25115,17 | 1000,00 | 1000,00 |
| средства областного бюджета | 7003,78 | 12769,04 | 3434,40 | 3434,40 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. | Выполнение работ по разработке рабочей документации пожарно-охранной сигнализации котельной пос.Зори вг. Светлогорск, Калининградской области | Всего, в том числе: | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6. | Выполнение работ по обследованию с целью оценки технического состояния объекта «РТС «Светлогорская», расположенной в г. Светлогорск, Калининградской области | Всего, в том числе: | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7. | Выполнение работ по реконструкции котельной "РТС "Зори" и по разработке проекттно-рабочей документации по объектов "РТС "Зори" и «РТС «Светлогорская» в г. Светлогорске, Калининградской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 39937,47 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 15786,15 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 24151,32 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8. | Субсидия на преобретение модульного дизельгенератора | Всего, в том числе: | 1040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "Теплосети" | |
| средства местных бюджетов | 1040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9. | Техническое присоединения к сетям котельной п.Зори | Всего, в том числе: | 0,00 | 1081,21 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 1081,21 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10. | Выполнение работ по реконструкции и по разработке проекттно-рабочей документации котельной "Филино" | Всего, в том числе: | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4.** | **Предоставление МКП «Водоканал Донское» на приобретение угля на отопительный сезон 2019-2020 г.г. для отопления жилых домов п. Филино** | Всего, в том числе: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: теплоснабжающие организации | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.** | **Благоустройство и содержание зеленых насаждений на территории Светлогорского городского округа** | Всего, в том числе: | **13063,64** | **10097,60** | **8919,46** | **8919,46** |  | |
| средства местных бюджетов | **13063,64** | **10097,60** | **8919,46** | **8919,46** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Содержание городских объектов зеленых насаждений, устройство клумб на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 2939,00 | 3253,36 | 2846,94 | 2846,94 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) | |
| средства местных бюджетов | 2939,00 | 3253,36 | 2846,94 | 2846,94 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | Выпиловка деревьев, выкорчевывание пней на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 1056,80 | 1529,98 | 1499,98 | 1499,98 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 1056,80 | 1529,98 | 1499,98 | 1499,98 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Проведение лесопатологических обследований деревьев на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 96,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 96,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4. | Монтаж/демонтаж новогодних елей на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 225,30 | 0,00 | 225,30 | 225,30 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ "Спецремтранс" субсидия на иные цели | |
| средства местных бюджетов | 225,30 | 0,00 | 225,30 | 225,30 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5. | Акарицидная обработка парков и скверов на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 204,29 | 214,11 | 460,00 | 460,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 204,29 | 214,11 | 460,00 | 460,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6. | Утилизация погибших животных на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ "Спецремтранс" субсидия на иные цели) | |
| средства местных бюджетов | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.7. | Разработка схемы очистки территории от мусора единым оператором на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.8. | Компенсационная высадка деревьев на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 35,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) | |
| средства местных бюджетов | 35,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.9. | Проведение конкурса по благоустройству территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10. | Приобретение и установка приствольных решеток и ограждений для защиты пристволовой зоны деревьев на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | **3533,03** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | **3533,03** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.11. | Приобретение и посадка зеленых насаждений | Всего, в том числе: | **3535,74** | 1648,06 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "Светлогорские парки"(субсидия ) | |
| средства местных бюджетов | **3535,74** | 1648,06 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.12. | Разработка концепции оформления города при подготовки к мероприятиям | Всего, в том числе: | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.13. | Приобретение гербицида для обрызгивания борщевика | Всего, в том числе: | **32,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | **32,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14. | Выкорчевывание деревьев, пней | Всего, в том числе: | **761,67** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: (субсидия ), МУП "Светлогорские парки" | |
| средства местных бюджетов | **761,67** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.15. | Проектирование и лесоустроительные работы на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 530,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 530,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.16. | Стрижка живых изгородей на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 2246,90 | 3169,20 | 3169,20 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 2246,90 | 3169,20 | 3169,20 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.17. | Кронирование деревьев на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 464,04 | 464,04 | 464,04 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МЗ МБУ "Спецремтранс" | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 464,04 | 464,04 | 464,04 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.18. | Оформление площадки на фестивале "Цветы Победы" | Всего, в том числе: | 0,00 | 457,15 | 464,04 | 464,04 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 457,15 | 464,04 | 464,04 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.** | **Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети Светлогорского городского округа** | Всего, в том числе: | **34750,59** | **49633,23** | **38938,18** | **39280,90** |  | |
| средства местных бюджетов | **34750,59** | **47061,03** | **38938,18** | **39280,90** |
| средства областного бюджета | **0,00** | **2572,20** | **0,00** | **0,00** |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Понижение бортовых камней тротуара на пересечении пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2. | Аренда мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 50,00 | 97,75 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 50,00 | 97,75 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Приобретение мусорных контейнеров для размещения на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | **458,67** | 2522,12 | 363,00 | 363,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | **458,67** | 2522,12 | 363,00 | 363,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4. | Возмещение стоимости утраченных мусорных контейнеров | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5. | Обеспечение полномочий в части содержания ливнеприемников на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 1145,00 | 1546,74 | 1546,74 | 1546,74 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) | |
| средства местных бюджетов | 1145,00 | 1546,74 | 1546,74 | 1546,74 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.6. | Обеспечение полномочий в части механизированной уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 11772,33 | 15369,12 | 15369,12 | 15369,12 |
| средства местных бюджетов | 11772,33 | 15369,12 | 15369,12 | 15369,12 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.7. | Обеспечение полномочий в части санитарной (ручной) уборки улично-дорожной сети на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 10454,10 | 11527,76 | 11733,65 | 11733,65 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) | |
| средства местных бюджетов | 10454,10 | 11527,76 | 11733,65 | 11733,65 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.8. | Обеспечение полномочий в части уборки мусора из урн на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 3504,70 | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 |
| средства местных бюджетов | 3504,70 | 4376,93 | 4376,93 | 4376,93 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9. | Уборка и содержание контейнерных площадок для ТКО | Всего, в том числе: | 1595,70 | 2322,62 | 2322,62 | 2322,62 |
| средства местных бюджетов | 1595,70 | 2322,62 | 2322,62 | 2322,62 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.10. | Приобретение дополнительного оборудования для универсальной машины «Sweeper» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.11. | Устройство контейнерных площадок | Всего, в том числе: | 1032,00 | 3045,92 | 1800,00 | 1800,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 1032,00 | 3045,92 | 1800,00 | 1800,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.12. | Устройство ливневой канализации с рассеивающим колодцем в районе д. 11 по ул. Яблоневой (в 2021 году - около спортивной площадки) | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.13. | Устройство ливневой канализации | Всего, в том числе: | 82,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа», «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) | |
| средства местных бюджетов | 82,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.14. | Устройство ливневой канализации по ул. Спортивной вблизи МАУ ФОК "Светлогорский" вдоль границы Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.15. | Проверка сметной документации (ремонт теплотрассы, благоустройство парков) | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.16. | Субсидия на приобретение уборочной техники | Всего, в том числе: | 1183,51 | 321,30 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс», МУП "Светлогорские парки" (субсидия на иные цели) | |
| средства местных бюджетов | 1183,51 | 321,30 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.17. | Уборка несанкционированных свалок на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 514,80 | 700,00 | 952,00 | 1294,72 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 514,80 | 700,00 | 952,00 | 1294,72 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.18. | Проведение кадастровых работ с целью постановки на учет системы ливневой канализации | Всего, в том числе: | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) | |
| средства местных бюджетов | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.19. | Проведение кадастровых работ с целью постановки на учет системы централизованной канализации | Всего, в том числе: | 737,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 737,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.20. | Ремонт помещений в здании МБУ "Спецремтранс" по адресу: ул. Новая. д.2, г.Светлогорск, Калининградская область | Всего, в том числе: | **1736,96** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Участники: МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) | |
| средства местных бюджетов | **1736,96** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.21. |  | Всего, в том числе: | **83,19** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Участники: МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) | |
| Приобретение мотопомпы | средства местных бюджетов | **83,19** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.22. | Содержание автомобильных дорог и сооружений на них на территиории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 474,12 | 474,12 | 474,12 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МЗ МБУ "Спецремтранс" | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 474,12 | 474,12 | 474,12 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.23. | Приобретение оргтехники и мебели для оснащения офиса МБУ "Спецремтранс" по адресу: ул. Новая. д.2, г.Светлогорск, Калининградская область | Всего, в том числе: | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Участники: МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.24. |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 140,34 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Участники: МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) | |
| Текущий ремонт коллектора ливневой канализации , проходящего на пересечении уд. Хуторская и ул. Железнодорожная | средства местных бюджетов | 0,00 | 140,34 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.25. | Приобретение специализированной техники для содержания территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 1850,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Участники: МБУ «Спецремтранс», (субсидия на иные цели) | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 1850,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.26. | Приобретение специализированной техники для содержания объектов инфраструктуры на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 3300,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 727,80 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 2572,20 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.27. | Приобретение контейнеров для хранения антигололедных составов для размещения на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 336,02 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 336,02 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.28. | Аварийные ремонты ливневой канализации по улице Карла Маркса в городе Светлогорске Калининградской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 60,41 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 60,41 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.29. | Аварийные ремонты ливневой канализации в колодцах по улице Токарева в городе Светлогорске Калининградской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 56,08 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 56,08 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.30. | Приобретение подметальных машин для уборки на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.7.** | **Ремонт и установка малых архитектурных форм и элементов благоустройства на территории Светлогорского городского округа** | Всего, в том числе: | **17814,47** | **22457,68** | **3459,20** | **3376,60** |  | |
| средства местных бюджетов | **17814,47** | **22457,68** | **3459,20** | **3376,60** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Покраска малых архитектурных форм, расположенных на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 333,54 | 659,49 | 659,49 | 659,49 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники:МБУ «Спецремтранс» (субсидия на выполнение муниципального задания) | |
| средства местных бюджетов | 333,54 | 659,49 | 659,49 | 659,49 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2. | Обслуживание детских площадок на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 291,17 | 1009,42 | 1009,42 | 1009,42 |
| средства местных бюджетов | 291,17 | 1009,42 | 1009,42 | 1009,42 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | Установка и обслуживание биотуалетов на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 227,78 | 468,04 | 454,00 | 454,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 227,78 | 468,04 | 454,00 | 454,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4. | Приобретение уличных урн для размещения на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 866,00 | 382,50 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»,Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 866,00 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5. | Приобретение скамеек для размещения на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | **3613,00** | 640,70 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | **3613,00** | 640,70 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6. | Устройство железобетонных вазонов в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.7. | Ремонт искусственных элементов рельефа | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.8. | Приобретение и установка информационных стендов | Всего, в том числе: | 0,00 | 180,00 | 225,00 | 225,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 180,00 | 225,00 | 225,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.9. | Приобретение и установка детской площадки на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.10. | Приобретение крышек для песочниц на муниципальных детских площадках | Всего, в том числе: | 0,00 | 165,20 | 82,60 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 165,20 | 82,60 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.11. | Информационные таблички | Всего, в том числе: | 300,00 | 374,37 | 339,15 | 339,15 |
| средства местных бюджетов | 300,00 | 374,37 | 339,15 | 339,15 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.12. | Монтаж резинового покрытия детской площадки по ул. Мичурина, 2- ул. Новая, 5 в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.13. | Установка ограждения на лестничном спуске на ул. Горького в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.14. | Ремонт подпорной стены по ул. Гагарина в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.15. | Устройство лестницы на ул. Горького в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.16. | Устройство площадок для выгула собак | Всего, в том числе: | **771,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | **771,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.17. | Обустройство детской площадки по ул. Динамо в г. Светлогорске (с резиновым покрытием) | Всего, в том числе: | 5558,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 5558,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.18. | Приобретение и обустройство детской площадки в п. Лесное Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.19. |  | Всего, в том числе: | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| Бронзовая скульптура Балтия | средства местных бюджетов | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.20. | Подсветка статуи "Рыбак Раушена" | Всего, в том числе: | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.21. | Установка детской площадки ул. Яблоневая 1, г. Светлогорск | Всего, в том числе: | 1628,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 1628,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.22. | Капитальный ремонт двух малых архитектурных форм «Крытые лавки» сквера «Куранова» | Всего, в том числе: | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.23. | Восстановительные работы объектов благоустройства в г. Светлогорске, Калининградской области | Всего, в том числе: | 676,91 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 676,91 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.24. | Подготовка основания для размещения спортивного оборудования и модульного туалета на территории парка в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.25. | Обустройство детской площадки в п. Приморье Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 1238,35 | 3115,30 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 1238,35 | 3115,30 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.26. | Электроснабжение часов на опоре (Гагарина-октябрьская) от ПП124-3/1 | Всего, в том числе: | 28,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 28,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.27. | Установка поручня на лестницу, соединяющую ул. Балтийскую и ул. Штрауса | Всего, в том числе: | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.28. | Устройство лестницы на ул.Пригородная | Всего, в том числе: | 110,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услу | |
| средства местных бюджетов | 110,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.29. | Архитектурная подсветка «Балтии» | Всего, в том числе: | 18,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 18,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.30. | Демонтаж лестницы по адресу г. Светлогорск, ул. Богатырская аллея (парк «Муза») | Всего, в том числе: | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.31. | Приобретение и установка детской площадки по ул.Пионерская,28а Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.32. | Приобретение и установка детской площадки по ул.Пригородная Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.33. | Приобретение и установка детской площадки в п.Майский Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 87,36 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 87,36 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.34. |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 1667,30 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение и установка детской площадки в п.Зори Светлогорского городского округа | средства местных бюджетов | 0,00 | 1667,30 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.35. | Приобретение и установка кашпо, кадок на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 471,60 | 162,00 | 162,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 471,60 | 162,00 | 162,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.36. | Приобретение и установка теннисных столов на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 248,94 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 248,94 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.37. | Ремонт лестницы по ул. Горького Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 725,10 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 725,10 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.38. | Текущий ремонт малых архитектурных форм в г.Светлогорск, Калининградская область | Всего, в том числе: | 0,00 | 227,54 | 227,54 | 227,54 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 227,54 | 227,54 | 227,54 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.39. | Содержание детских площадок, мероприятия по оценке безопасности детских игровых площадок | Всего, в том числе: | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МБУ «Спецремтранс» (субсидия на иные цели) | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.40. | Установка опоры на детской площадке в п. Приморье | Всего, в том числе: | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услу | |
| средства местных бюджетов | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.41. | Ремонт плитки детской площадки, расположенной по ул. Динамо, и лестницы по Богатырской аллее в городе Светлогорске, Калининградской области | Всего, в том числе: | 336,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 336,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.42. | Приобретение и установка детского игрового оборудования для детской площадки по адресу: г. Светлогорск ул. Игашова д. 1. | Всего, в том числе: | 0,00 | 181,15 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 181,15 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.43. | Приобретение и установка детского игрового оборудования по адресу: ул. Балтийская вблизи д. 15 Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 391,45 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 391,45 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.44. | Ландшафтно-архитектурная подсветка сквера расположенного по ул. Калининградский проспект в г. Светлогорск Калининградской области, напротив мирового суда | Всего, в том числе: | 0,00 | 320,80 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 320,80 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.45. | Ландшафтно-архитектурная подсветка 450-летних лип на набережной озера Тихое в г. Светлогорск Калининградской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 143,10 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.46. | Устройство ограждения к лестнице вблизи д. 16 по ул. Зеленая до пересечения с Калининградским пр-том в г. Светлогорске Калининградской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 224,14 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 224,14 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.47. | Благоустройство территтории с установкой мафов вбизи ул. Пионерской д. 28 | Всего, в том числе: | 0,00 | 235,01 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 235,01 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.48. | Ландшафтно-архитектурная общественной территории вблизи Калининградского проспекта 77А Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 352,26 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 352,26 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.49. | Укрепление конструктивных элементов сооружений на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 1106,56 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», МУ "Учетно финансовый центр Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 1106,56 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.50. | Благоустройство общественной территории вблизи Калининградского проспекта 77А Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 6823,59 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МУ "Учетно финансовый центр Светлогорского городского округа" Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 6823,59 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.51. | Капитальный ремонт подпорной стены по ул. Пригородной вблизи д.11 в г.Светлогорске, Калининградской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 359,03 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 359,03 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.52. | Текущий ремонт "Стела Светлогорска" | Всего, в том числе: | 0,00 | 172,80 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 172,80 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.53. | Приобретение и установка спортивного комплекса для размещения на территории Светлогорского городского округа (размещение по ул. Новая, д. 2) | Всего, в том числе: | 0,00 | 296,20 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 296,20 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.54. | Приобретение и установка качели и крышки на песочницу на детскую площадку по адресу: п. Донское, ул. Янтарная, д.2 | Всего, в том числе: | 0,00 | 54,85 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 54,85 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.55. | Ремонт мозаичной лестницы по ул. Горького в городе Светлогорске Калининградской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 155,88 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 155,88 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.8.** | **Содержание и благоустройство городских захоронений Светлогорского городского округа Проведение комплекса работ по уходу за местами захоронений Светлогорского городского округа** | Всего, в том числе: | **3255,48** | **4901,47** | **2652,37** | **2652,37** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (субсидия, МЗ) | |
| средства местных бюджетов | **3255,48** | **4901,47** | **2652,37** | **2652,37** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1. | Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 459,08 | 1206,34 | 1206,34 | 1206,34 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (МЗ) | |
| средства местных бюджетов | 459,08 | 1206,34 | 1206,34 | 1206,34 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2. | Содержание кладбища на территории Светлогорского городского округа (п. Горбатовка) | Всего, в том числе: | **1554,90** | 1206,34 | 1206,34 | 1206,34 |
| средства местных бюджетов | **1554,90** | 1206,34 | 1206,34 | 1206,34 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3. | Проведение инвентаризации действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест захоронения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (субсидия, МЗ) | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.4. | Благоустройство мест захоронения граждан с «Сосновой усадьбы» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.5. | Приобретение оборудования и транспорта | Всего, в том числе: | 1171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (субсидия) | |
| средства местных бюджетов | 1171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.5.1. | Приобретение оборудования и обеспечение рабочих мест мебелью, оргтехникой и инвентарем | Всего, в том числе: | 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.5.2. | Приобретение специализированного транспортного средства и его обслуживание | Всего, в том числе: | 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.6. | Координирование границ кладбищ в г. Светлогорск | Всего, в том числе: | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (субсидия) | |
| средства местных бюджетов | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.7. | Обслуживание транспортного средства | Всего, в том числе: | 0,00 | 239,69 | 239,69 | 239,69 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (субсидия) | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 239,69 | 239,69 | 239,69 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.8. | Проведение лесопатологических обследований и выпиловка деревьев на территории кладбищ Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (субсидия) | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.9. | Изготовление и установка памятников взамен демонтированных на территории кладбищ Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (субсидия) | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.10. | Благоустройство технического проезда на территории городского кладбища | Всего, в том числе: | 0,00 | 1509,10 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: МУП "РОН" (субсидия) | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 1509,10 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9.** | **Снос (демонтаж) объектов капитального строительства, некапитальных сооружений, включая разработку проектной документации по сносу (демонтажу) объектов** | Всего, в том числе: | **0,00** | **3176,37** | **0,00** | **0,00** | Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | **0,00** | **3176,37** | **0,00** | **0,00** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1. | Снос (демонтаж) объектов капитального строительства, некапитальных сооружений | Всего, в том числе: | 0,00 | 3033,37 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 3033,37 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1. | Снос (демонтаж) нежилого здания по ул. Хуторская, 12 | Всего, в том числе: | 0,00 | 626,45 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 626,45 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.2. | Снос (демонтаж) самовольной постройки - здания (кафе), общей площадью 131,4 кв.м., расположенного по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, переулок Береговой, на земельном участке с кадастровым номером 39617:010002:4 | Всего, в том числе: | 0,00 | 1456,92 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 1456,92 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3. | Демонтаж некапитальных строений торгового ряда, состоящего из 7 блоков | Всего, в том числе: | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.4. | Снос (демонтаж) самовольной постройки - здания контрольно-пропускного пункта с КН 39:17:010021:329 и освобождение земельного участка КН 39:17:010021:64 от замощения и ограждения, расположенных по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский проспект д. 70Д | Всего, в том числе: | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2. | Разработка пректной документации по сносу (демонтажу) объектов | Всего, в том числе: | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1. | Разработка проектной документации по сносу (демонтажу) нежилого здания на ул. Хуторская, 12 | Всего, в том числе: | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» Участники: МБУ «ОКС Светлогорского городского округа» | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2. | Разработка проектной документации по сносу самовольной постройки (кафе) переулок Береговой | Всего, в том числе: | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятия подпрограммы «Развитие сетей уличного освещения» | | | | | | | |
|  | **Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную подпрограмму Светлогорского городского округа «Электроснабжение муниципального образования Светлогорский городской округ»** | Всего, в том числе: | **43663,07** | **28421,78** | **23658,60** | **21984,84** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | **43663,07** | **28421,78** | **23658,60** | **21984,84** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.** | **Эксплуатация наружного уличного освещения объектов Светлогорского городского округа** | Всего, в том числе: | **27887,79** | **21573,38** | **22948,46** | **21274,70** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | **27887,79** | **21573,38** | **22948,46** | **21274,70** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Оплата электрической энергии наружного уличного освещения на территории в рамках энергосервисного контракта от 31.08.2018 года №Ф.2018.417250 | Всего, в том числе: | 8700,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 8700,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Оплата электрической энергии наружного уличного освещения на территории в рамках энергосервисного контракта п. Донское, Приморье, Лесное | Всего, в том числе: | 857,92 | 300,00 | 1673,76 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 857,92 | 300,00 | 1673,76 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Оплата электрической энергии наружного уличного освещения | Всего, в том числе: | 15659,20 | 16373,38 | 16374,70 | 16374,70 |
| средства местных бюджетов | 15659,20 | 16373,38 | 16374,70 | 16374,70 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Содержание электроустановок наружного освещения на территории Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 2669,76 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 2669,76 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.** | **Разработка проектно-сметной документации,технологическое присоединение к электрическим сетям** | Всего, в том числе: | **200,00** | **134,85** | **0,00** | **0,00** |
| средства местных бюджетов | **200,00** | **134,85** | **0,00** | **0,00** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии уличного освещения пос. Приморье ул. Кленовая, Березовая, лесная, Счастливая. | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования "Светлогорский городской округ" Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Разработка ПСД на строительство объектов электроснабжения жилых домов п. Южный | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | Всего, в том числе: | 200,00 | 134,85 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 200,00 | 134,85 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Проектирование сети уличного освещения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.3.** | **Проведение технической инвентаризации сетей энергоснабжения** | Всего, в том числе: | **2053,60** | **521,51** | **0,00** | **0,00** |
| средства местных бюджетов | 2053,60 | 521,51 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4.** | **Реализация мероприятий по капитальному ремонту линий электроснабжения на территории Светлогорского городского округа** | Всего, в том числе: | **11869,80** | **5292,78** | **0,00** | **0,00** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | **11869,80** | **5292,78** | **0,00** | **0,00** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Строительство линии уличного освещения в п. Бобровка | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Капитальный ремонт линии электроснабжения на канализационные станции п. Приморье | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Электромонтажные работы по устройству линии уличного освещения по ул. Хуторской от ТП 125-2 в. г. Светлогорск | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Ремонт участка кабельной линии от ТП 38-1 до ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5. | Капитальный ремонт линии уличного освещения ул. Фруктовая | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6. | Строительство линии уличного освещения ул. Славянской п. Заречный | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7. | Строительство линии уличного освещения п. Приморье ул. Кленовая, Березовая, Лесная, Счастливая. | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.8. | Ремонт трансформаторных подстанций | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.9. | Устройство уличного освещения по ул. Советской | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.10. | Устройство линии уличного освещения по переулку Спортивному | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.11. | Устройство линии наружного электроосвещения по л. Хрустальной, пер. Звездному, пер. Золотому в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.12. | Электромонтажные работы по устройству линии уличного освещения по переулку Гагарина в г. Светлогорск | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.13. | Устройство щита учета и ввода ВЛ по адресу: п. Донское ул. Комсомольская,7 кв.2 (увеличение электрической мощности муниципальной квартиры) | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.14. | Реконструкция сети уличного освещения от ПП39-17 в р-не домов №№1,3 по ул. Яблоневой и дома №28А по ул. Пионерской | Всего, в том числе: | 2890,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 2890,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.14. | Реконструкция сети уличного освещения от ПП39-17 в р-не домов №№5,7 по ул. Яблоневой | Всего, в том числе: | 1295,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 1295,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.15. | Развитие сети уличного освещения от ПП125-2 на ул. Тюменской в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 279,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 279,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.16. | Реконструкция сети уличного освещения от ПП40-13 по ул. Железнодорожная в п. Донское | Всего, в том числе: | 226,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 226,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.17. | Строительство сети уличного освещения п. Филино | Всего, в том числе: | 289,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 289,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.18. | Реконструкция сети уличного освещения от ПП39-17 от д.№17 по ул. Тихой до д.№12 по Калининградскому проспекту | Всего, в том числе: | 1504,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 1504,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.19. | Переустройство питательного пункта (ПП) УНО | Всего, в том числе: | **74,99** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа», Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | **74,99** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.20. | Демонтаж опоры в г. Светлогорске, Калининградской области | Всего, в том числе: | **50,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | **50,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.21. | Замена светильников на опорах | Всего, в том числе: | **263,37** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | **263,37** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.22. | Устройство питательного пункта (ПП) УНО | Всего, в том числе: | **124,48** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | **124,48** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.23. | Ремонт участка КЛ 0,4кВ от ТП 38-1 до ул. Ясных Зорь в г. Светлогорске Калининградской области | Всего, в том числе: | **1843,78** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | **1843,78** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24. | Ремонт сетей улично-наружного освещения по адресам: ул. Сосновая, Коммунальная, Рябиновая, Земляничная, Кленовая, Радужная, Ореховая, пер. Кедровый и пер. Еловый | Всего, в том числе: | **1699,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | **1699,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.25. | Устройство линии наружного электроосвещения по ул. Динамо | Всего, в том числе: | 659,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 659,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.26. | Замена силового трансформатора и реконструкция ТП 88-5 (бывшая Бобровка) | Всего, в том числе: | 432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.27. | Замена и испытание разъединителя 15кВ ОП 39-2 ТП 131-2 | Всего, в том числе: | 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.28. | Устройство наружного освещения по переулку сказочника Гофмана | Всего, в том числе: | 0,00 | 1021,66 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 1021,66 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.29. | Ремонт линии электроснабжения жилых домов в. Светлогорске, Калининградской области, по ул. Ясных Зорь 53, 54 | Всего, в том числе: | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.30. | Устройство уличного наружного освещения лестничного спуска по ул. Горького в г. Светлогорск | Всего, в том числе: | 0,00 | 415,20 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 415,20 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.31. | Капитальный ремонт сети уличного освещения от ПП124-6 по ул. Некрасова в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 0,00 | 304,40 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 304,40 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.32. | Развитие сети уличного освещения от ПП40-36 по Калининградскому пр-ту в р-не домов №№123а,125,127 в п. Лесное | Всего, в том числе: | 0,00 | 250,47 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 250,47 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.33. | Капитальный ремонт сети уличного освещения от ПП124-3/1 по ул. Гагарина в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.34. | Развитие сети уличного освещения от ПП39-17 освещение пешеходной дорожки от ул. Пригородной до ул. Тихая в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 0,00 | 198,27 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 198,27 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.35. | Капитальный ремонт сети уличного освещения лестничного марша от ул. Пушкина до пер. Горького (от ПП124-6) в г. Светлогорске, Калининградской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 424,20 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 424,20 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36. | Электромонтажные работы по восстановлению поврежденных опор | Всего, в том числе: | 0,00 | 292,43 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 292,43 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.37. | Развитие сети уличного освещения в п. Донское Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 1841,81 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 1841,81 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.38. | Развитие сети уличного освещения от ПП40-5 в п. Приморье по ул. Офицерской (Спортплощадка) | Всего, в том числе: | 0,00 | 147,34 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 147,34 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.39. | Реконструкция сети уличного освещения от ПП39-3 по ул. Мичурина в г. Светлогорске (в р-не дома №2) | Всего, в том числе: | 0,00 | 121,20 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 121,20 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40. | Замена разъединителя 15 кВ на ОП у ТП 40-13 в п. Донское Светлогорского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 165,80 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 165,80 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.41. | Проведение линии СИП 4х16 по существующим опорам УНО | Всего, в том числе: | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Развитие и модернизация электроснабжения Светлогорского городского округа** | | | | | | | |  |
| **2.5.** | **Обеспечение технического обслуживания сетей электроснабжения объектов Светлогорского городского округа** | Всего, в том числе: | **1651,88** | **899,26** | **710,14** | **710,14** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | **1651,88** | **899,26** | **710,14** | **710,14** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций г. Светлогорска | Всего, в том числе: | 462,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 |
| средства местных бюджетов | 462,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2. | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций п. Донское | Всего, в том числе: | 274,62 | 268,14 | 268,14 | 268,14 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 274,62 | 268,14 | 268,14 | 268,14 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3. | Испытание кабельной линии ул. Добрая, ул. Ясных Зорь, ул. Луговой, пер. Мирный | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. Новая,5 (от ТП 39-13) | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.5. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск ул. Гоголя, 8 (корпус1) ТП 39-13 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.6. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. Гоголя,8 (корпус2) ТП 39-13 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.7. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Пионерская, 26а ТП 39-15 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.8. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул Пионерская, 26 ТП 39-2 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.9. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск. ул. Мичурина, 1 ТП 39-3 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.10. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Весенняя, 2, ТП 131-2 | Всего, в том числе: | 843,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 843,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Пионерская, 28а, ТП 130-4 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.12. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, Калининградский пр-кт, 88, ТП ,-39-16 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.13. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная, 4 ТП 270-1 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.14. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная,8 ТП 270-1 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.15. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому п. Донское, ул. Янтарная, 2, ТП 270-1. | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.16. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Ленинградская, 5, ТП 39-13 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.17. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому г. Светлогорск, ул. Новая, 1, ТП 39-13 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.18. | Замена кабельной линии электроснабжения к жилому дому по адресу: г. Светлогорск, ул. Подгорная, 16 от ТП 124-4 | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.19. | Аварийно восстановительные работы на воздушных линиях электроснабжения общеобразовательной школы и уличного освещения п. Приморье | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.20. | Ремонт кабельной линии 0,4 кВ от ТП 275-1 до жилого дома №5, от жилого дома №3 по ул. Садовая в п. Донское с определением места повреждения кабельных линий | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.21. | Замена кабельных линии от торшерных опор до ступенечных светильников на многомаршевой лестнице к солнечным часам в г. Светлогорске | Всего, в том числе: | 71,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 71,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.22. | Ремонт объекта «Сети электроснабжения, Зори: трансформаторная подстанция 38-1 | Всего, в том числе: | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.23. | Ремонт объекта «Сети электроснабжения, Донское: трансформаторная подстанция шатрового типа 40-13 | Всего, в том числе: | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

к постановлению администрации

МО "Светлогорский городской округ"

от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года № \_

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» на очередной финансовый 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия, этапа | КБК | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Ответственный исполнитель,  Исполнители, участники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Увеличение площади благоустроенных территорий Светлогорского городского округа (тротуары, дороги, дворы, общественные места, электроснабжение улиц). | | | | | | |
| 1.1 | Реализация сезонных мероприятий по благоустройству рекреационных территорий Светлогорского городского округа | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 13205032200185300 244 |  |  | 6 | 2 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»,  Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»  Участники:  МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа»;  иные исполнители, определяемые в установленном законодательном порядке. |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 4 | 4 |
| 1.2 | Мероприятия по очистке сточных вод в рамках Хельсинской Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 13205022200285920244 | 1 |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг городского округа» |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 1 |
| 1.3 | Субсидия на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжений предприятий на территории Светлогорского городского округа | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 13205022200385710811 |  |  | 4 |  | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»,  Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»  Участники:  МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа»;  МУП «Теплосети»;  иные исполнители, определяемые в установленном законодательном порядке. |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 4 |
| 1.5 | Благоустройство и содержание зеленых насаждений на улицах и в парках Светлогорского городского округа | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 13205032200485932244 | 3 | 5 |  | 2 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»,  Участники:  МБУ «Спецремтранс»;  МУП "Светлогорские парки";  иные исполнители, определяемые в установленном законодательном порядке. |
|  | Реализация мероприятия |  | 2 | 6 | 2 |
| 1.6 | Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети Светлогорского городского округа | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 13205032200585941244 | 9 | 4 | 1 | 5 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»,  Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»,  Участники:  МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа»;  МБУ «Спецремтранс»;  МУП «Теплосети»;  иные исполнители, определяемые в установленном законодательном порядке. |
|  | Реализация мероприятия |  | 1 | 5 | 13 |
| 1.7. | Ремонт и установка малых архитектурных форм и элементов благоустройства на территории Светлогорского городского округа | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 13205032200685950244 | 8 | 10 | 13 | 1 | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»,  Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ», МУ "Учетно -финансовый центр Светлогорского городского округа"  Участники:  МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа»;  МБУ «Спецремтранс»;  МУП "Светлогорские парки";  МУП «Теплосети»;  МБУ «РОН»;  иные исполнители, определяемые в установленном законодательном порядке. |
|  | Реализация мероприятия | 2 | 7 | 2 | 21 |
| 1.8. | Содержание и благоустройство городских захоронений Светлогорского городского округа Проведение комплекса работ по уходу за местами захоронений Светлогорского городского округа | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 13205032200885960611 |  |  |  |  | МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа»,  Участники:  МБУ «РОН» |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 6 |
| 1.9 | Снос (демонтаж) объектов капитального строительства, некапитальных сооружений, включая разработку проектной документации по сносу (демонтажу) объектов | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 3560503 2200685950612 |  | 2 |  |  | Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»  Участники:  МБУ «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа» |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 2 |  |
| 2. | Задача подпрограммы - Развитие сетей уличного освещения муниципального округа «Светлогорский городской округ» в соответствие с СНиП 23-05-95, ПУЭ в общей протяженности сетей уличного освещения на территории Светлогорского городского округа | | | | | | |
| 2.1 | Эксплуатация наружного уличного освещения | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 013205032210185610244 | 3 |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг городского округа» |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 3 |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации, технологическое присоединение к электрическим сетям | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 37705032210285650244 |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель:  Администрация муниципального образования "Светлогорский городской округ" Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг городского округа» |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 1 |  |
| 2.3 | Проведение технической инвентаризации сетей энергоснабжения | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 13205032210385680244 |  |  | 2 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг городского округа» |
|  | Реализация мероприятия |  |  | 2 |  |
| 2.4 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту линий электроснабжения | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 0503 2200286627 244 | 1 | 5 | 3 | 3 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг городского округа» |
|  | Реализация мероприятия | 1 | 5 | 3 | 3 |
| **2.5** | Техническое обслуживание и ремонт подстанций | | | | | | |
|  | Количество размещаемых заказов | 13205032210585670244 |  |  | 2 | 2 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел ЖКХ Светлогорского городского округа» Участники: сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг городского округа» |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 4 |