РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининградская область

Администрация муниципального образования

«Светлогорский городской округ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25»  марта 2022 года         № 270

О внесении изменений  в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 02.02.2022 г. № 102 «Об утверждении краткосрочного плана реализации на 2021-2023 годы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ», на 2015-2044 годы»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей  9 Закона Калининградской области от 26 декабря 2013 года                № 293 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 14.03.2022 года №  15/05 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации на 2021-2023 годы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Калининградской области, на 2015-2044 годы», письма СНО КО  «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Калининградской области» от 21.03.2022 года № 608-01-24, администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

п о с т а н о в л я е т:

- Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 02.02.2022 г. № 102   «Об утверждении краткосрочного плана реализации на 2021-2023 годы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ», на 2015-2044 годы» изложить в  новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства  (2-ГИС ЖКХ).

- Назначить ответственным за размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства  (2-ГИС ЖКХ) муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-коммунального  хозяйства Светлогорского  городского округа».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации  муниципального образования «Светлогорский городской округ»  О.В. Туркину.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ»					В.В. Бондаренко

| Приложение к постановлению администрации муниципального образования "Светлогорский городской округ" от 25 марта 2022 года № 270 Краткосрочный план реализации на 2021 год региональной программы на 2015-2044 годы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Светлогорский городской округ" |
| --- |
| Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Стены | Общая площадь МКД, кв. м | Площадь помещений МКД, кв. м | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта, руб. | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  | всего | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
| Светлогорский городской округ | - | - | 2450,90 | 2279,34 | 98 | 12290559,16 | 0,00 | 0,00 | 12290559,16 | - |
| г. Светлогорск, пр-кт Калининградский, д. 62 | 1925 | кирпичные | 456,20 | 424,27 | 18 | 7285998,28 | 0,00 | 0,00 | 7285998,28 | 31.12.2021 |
| г. Светлогорск, ул. Баха, д. 2 | 1931 | кирпичные | 230,70 | 214,55 | 9 | 2046804,15 | 0,00 | 0,00 | 2046804,15 | 31.12.2021 |
| г. Светлогорск, ул. Баха, д. 3 | 1925 | кирпичные | 721,60 | 671,09 | 29 | 2542726,77 | 0,00 | 0,00 | 2542726,77 | 31.12.2021 |
| г. Светлогорск, ул. Преображенского, д. 2 | 1945 | кирпичные | 794,90 | 739,26 | 32 | 255510,36 | 0,00 | 0,00 | 255510,36 | 31.12.2021 |
| пгт. Приморье, ул. Озерная, д. 4 | 1945 | кирпичные | 247,50 | 230,18 | 10 | 159519,60 | 0,00 | 0,00 | 159519,60 | 31.12.2022 |
| Краткосрочный план реализации на 2022 год региональной программы на 2015-2044 годы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Светлогорский городской округ" |
| Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Стены | Общая площадь МКД, кв. м | Площадь помещений МКД, кв. м | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта, руб. | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  | всего | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
| Светлогорский городской округ |  |  | 1747,80 | 1625,45 | 71 | 36881723,86 | 0,00 | 0,00 | 36881723,86 |  |
| г. Светлогорск, пр-кт Калининградский, д. 73 (ОКН) | 1945,00 | кирпичные | 399,20 | 371,26 | 16 | 8293089,33 | 0,00 | 0,00 | 8293089,33 | 31.12.2022 |
| г. Светлогорск, ул. Зеленая, д. 6 (ОКН) | 1910,00 | кирпичные | 220,00 | 204,60 | 9 | 2269011,14 | 0,00 | 0,00 | 2269011,14 | 31.12.2022 |
| г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 22 | 1914,00 | кирпичные | 567,20 | 527,50 | 23 | 6922214,12 | 0,00 | 0,00 | 6922214,12 | 31.12.2022 |
| г. Светлогорск, ул. Октябрьская, д. 3 (ОКН) | 1945,00 | кирпичные | 313,90 | 291,93 | 13 | 15106696,87 | 0,00 | 0,00 | 15106696,87 | 31.12.2022 |
| пгт. Приморье, ул. Озерная, д. 4 | 1945,00 | кирпичные | 247,50 | 230,18 | 10 | 4290712,40 | 0,00 | 0,00 | 4290712,40 | 31.12.2022 |
| Краткосрочный план реализации на 2023 год региональной программы на 2015-2044 годы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Светлогорский городской округ" |
| Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Стены | Общая площадь МКД, кв. м | Площадь помещений МКД, кв. м | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта, руб. | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  | всего | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
| Светлогорский городской округ | - | - | 299 | 277,79 | 12 | 100000,00 | 0,00 | 0 | 100000 | - |
| г. Светлогорск, пр-кт Калининградский, д. 25 | 1921,00 | кирпичные | 299 | 277,79 | 12 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 31.12.2023 |